АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016                                        г. Ужур                                                   № 634

Об утверждении муниципальной  программы Ужурского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» (в ред. Постановлений администрации Ужурского района от 19.01.2017 № 2, от 31.03.2017 № 190, от 24.04.2017 №276, от 15.06.2017 №374, от 11.07.2017 №431,от 26.09.2017 №626,от 01.11.2017 №726, от 29.11.2017 №808, от 27.12.2017 №914, от 01.02.2018 №67, от 28.02.2018 №133, от 05.04.2018 №216, от 25.04.2018 №265, от 14.05.2018 №297, от 15.06.2018 №404, от 30.07.2018 №476, от 14.09.2018 №564, от 02.11.2018 №673, от 08.11.2018 №697, от 12.12.2018 №776, от 31.01.2019 №74, от 06.02.2019 №81, от 06.03.2019 №157, от 29.04.2019 №270, от 15.05.2019 №306, от 01.07.2019 №441, от 27.08.2019 №545, от 28.08.2019 №547, от 15.10.2019 №733, от 24.10.2019 №751, от 01.11.2019 №775, от 19.11.2019 №813, от 25.12.2019 №894, от 25.12.2019 №895, от 25.02.2020 №112, от 25.02.2020 №113, от 06.04.2020 №219, от 13.04.2020 №238, от 22.04.2020 №264, от 22.06.2020 №422, от 29.06.2020 №439, от 04.08.2020 №506, от 19.08.2020 №543, от 14.09.2020 №602, от 02.11.2020 №715, от 17.11.2020 №750, от 24.11.2020 №776, от 30.12.2020 №915, от 29.01.2021 №68, от 12.02.2021 №117, от 26.02.2021 №159, от 06.04.2021 №283, от 07.04.2021 №284, от 29.04.2021 №347, от 18.05.2021 №386, от 28.06.2021 №552, от 19.07.2021 №604, от 27.07.2021 №619, от 15.09.2021 №701)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Ужурского района от 12.08.2013 года № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», Уставом Ужурского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ужурского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению Ю.П. Казанцева.

3. Постановление вступает в силу 01.01.2017, но не ранее дня следующего за днем его официального опубликования, в специальном выпуске газеты «Сибирский хлебороб».

Глава района                                                                                      К.Н. Зарецкий

Исполнитель:                                                                   Е.А. Фесенко

Согласовано                                                                     И.Т. Мартынова

Н.А. Винтер

Т.В. Костяева

О.В. Сорх

М.Г. Шкуратова

## Приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016  № 634

- Паспорт  программы

| ## Наименование муниципальной программы Ужурского района | ## «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» (далее – муниципальная программа Ужурского района) |
| --- | --- |
| ## Основание для ## разработки ## муниципальной ## программы Ужурского района | ## Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ## Постановление администрации района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формирования и реализации»; ## Постановление администрации района от 26.08.2019 № 537 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ужурского района. |
| ## Ответственный исполнитель ## муниципальной программы Ужурского района | ## Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства) |
| ## Соисполнители муниципальной программы Ужурского района | Администрации городского, сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района» |
| ## Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района | 1.«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (приложение № 4 к муниципальной программе Ужурского района). 2. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района» (приложение № 5 к муниципальной программе Ужурского района). 3. «Развитие транспортной системы Ужурского района» (приложение № 6 к муниципальной программе Ужурского района). 4. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района» (приложение № 7 к муниципальной программе Ужурского района). |
| ## Цели муниципальной программы Ужурского района | 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности 2. Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения 4. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |
| ## Задачи ## муниципальной программы Ужурского района | 1. Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 2. Улучшение санитарно – экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района. 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района, выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 4. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |
| ## Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ужурского района | 2017- 2030 годы |
| ## Перечень целевых показателей муниципальной программы Ужурского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Ужурского района | Приложение к паспорту муниципальной программы Ужурского района |
| ## Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Ужурского района, в том числе по годам реализации | Объем финансирования муниципальной программы Ужурского района составляет – 1347848,8 тыс. руб.; 2017 год – 165802,2 тыс. руб.; 2018 год – 161328,8 тыс. руб.; 2019 год – 159981,6 тыс. руб.; 2020 год – 246280,7 тыс. руб.; 2021 год – 354333,7 тыс. руб.; 2022 год – 130081,4 тыс. руб.; 2023 год – 130040,4 тыс. руб. Из них: за счет средств местного бюджета – 165294,2 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2017 год – 22154,7 тыс. руб.; 2018 год – 26651,8 тыс. руб.; 2019 год – 19672,5 тыс. руб.; 2020 год – 31880,1 тыс. руб.; 2021 год – 27941,1 тыс. руб.; 2022 год – 18512,0 тыс. руб.; 2023 год – 18482,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 1157659,3 тыс. руб.; 2017 год - 143647,5 тыс. руб.; 2018 год - 134677,0 тыс. руб.; 2019 год - 140309,1 тыс. руб.; 2020 год – 214400,6 тыс. руб.; 2021 год – 318014,3 тыс. руб.; 2022 год – 103310,9 тыс. руб.; 2023 год – 103299,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета 24895,3 тыс. руб.; 2021 год – 8378,3 тыс. руб.; 2022 год – 8258,5 тыс. руб.; 2023 год – 8258,5 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития с указанием основных показателей социально -экономического развития Ужурского района

Жилищно-коммунальное хозяйство Ужурского района (далее район) характеризует:

-высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования 60 – 70 %;

-высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким  коэффициентом полезного действия;

-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;

-отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Жилищно-коммунальный комплекс района - это совокупность инженерно-технических объектов, предназначенных для предоставления жилищно-коммунальных услуг. В Ужурском районе действует пять организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из них две занимаются только водоснабжением (МУП «АлПи и Ко», ООО «Сибтепло»), две являются управляющими компаниями (ООО «Ужурское ЖКХ», ООО «РИТ»), и организации  которые обеспечивают тепловодоснабжение, водоотведение  (ООО «Ужурское ЖКХ», ООО «ЖКХ Ужурского района»).

Теплоснабжение в районе обеспечивают 30 котельных, в которых установлены 95 котлов общей мощностью 80,26 Гкал/час., средний процент износа по основным фондам  65,3%. Общая протяженность тепловых сетей составляет – 47,3 км., из них ветхих (требующих замены) - 30,8 км.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 246,5 км., из них ветхих (требующих замены) – 166,2 км. Общая протяженность канализационных сетей составляет – 28,4 км., из них ветхих (требующих замены) – 24,6 км.

Для повышения надежности и экономичности системы тепло - водоснабжения района необходима реконструкция и капитальный ремонт существующих котельных, замена технологического оборудования на более эффективное и экономичное, а также строительство новых объектов, замена изношенных тепловых, водопроводных и канализационных сетей, реконструкция внутридомовых трубопроводов, установка индивидуальных теплообменников в каждом многоквартирном доме.

Ежегодно происходят  аварии на теплосетях, сетях водопровода и водоотведения. В ветхом состоянии находятся тепловые узлы, смотровые колодцы, трубы, утеплители труб. Водогрейные котлы на котельных часто выходят из строя, быстро изнашиваются топочные части котлов, часто требуется ремонт и замена элементов и самих котлов.

Значительные финансовые затраты на содержание и ремонт оборудования, устранение последствий аварий приводят к росту тарифов для населения на отопление, горячее и холодное водоснабжение.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории района, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Для увеличения уровня благоустройства территории также необходимо бережное отношение населения к объектам муниципальной собственности.

Приоритетами развития в дорожной сфере на территории Ужурского района являются:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в рамках содержания дорог  и качества выполнения  дорожных работ;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами в рамках содержания автомобильных дорог.

Качество жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

Одной из основных задач, решаемой в районе, остается улучшение жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья.

На территории района активно ведется работа по выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.

Принятие муниципальной  программы Ужурского района обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения  района, благоустройства территории, улучшения дорожного хозяйства, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата, увеличением ввода жилья эконом класса.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства и строительства, описание основных целей и задач муниципальной  программы Ужурского района, тенденции социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства и строительства

Цели муниципальной  программы Ужурского района:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности.

2. Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района.

3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения.

4. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района.

Для достижения этих целей необходимо выполнить следующие задачи:

1.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2.Улучшение санитарно – экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

3.Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

4.Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса.

При реализации данных задач предполагается достичь следующих результатов, приведенных в приложении к паспорту муниципальной программы Ужурского района.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Энергосбережение должно обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых решений и мероприятий, и,  соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР.

Благоустройство многих населённых пунктов района не отвечает современным требованиям. Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и безопасность граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Дорожное хозяйство Ужурского района включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них.

Ужурский район является одним из крупнейших районов края, а также транзитным районом, соединяющий юг Красноярского края, Республику Хакасия и Тыва с центральной  и северной частями Красноярского края.

Улично-дорожная сеть Ужурского района составляет 320,6 км. В районе имеется 18 мостов, 9 железнодорожных переездов. В целях поддержания автомобильных дорог и дорожных сооружений  на должном уровне, необходимо своевременно и качественно обслуживать, ремонтировать, содержать и строить новые.

Для населения района автомобильные дороги имеют важное значение,   поскольку они обеспечивают единственную транспортную связь населенных пунктов, входящих в состав района, с районным центром, центрами сельских поселений и между собой.

Обеспечение сохранности и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Ужурского района и элементов их обустройства требует регулярного выполнения мероприятий по очистке проезжей части дорог, тротуаров мостов, обочин,  выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Состояние улично-дорожной сети  определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Реализуемые мероприятия в области дорожного движения должны быть направлены на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети. Реализация этих мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также улучшить условия движения автотранспорта, снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения в Ужурском районе.

В целом улучшение «дорожных условий» приведет к:

- сокращению времени на перевозку грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- развитию туризма;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ).

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их  эффективного использования с целью максимального снижения количества проблемных участков дороги и сооружений на них.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории района.

Для достижения цели увеличения ввода жилья, жилья эконом класса, расположенного на территории Ужурского района, необходимо реализовать следующие направления:

- обустроить земельные участки коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;

- разработка (корректировка)  и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования как основы правового регулирования застройки населенных пунктов;

- разработка (корректировка) и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания поселений района, в том числе внесение изменений в данные документы.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной  программы Ужурского района, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства и строительства

Информация по целевым показателям и показателям результативности муниципальной программы Ужурского района приведена в приложении к паспорту муниципальной  программы Ужурского района.

Информация о значениях целевых показателей на долгосрочный период приведена в приложении к паспорту муниципальной  программы Ужурского района.

Неисполнение муниципальной  программы Ужурского района может привести: к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; к критическому уровню износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района;  к ненадежному предоставлению коммунальных услуг потребителям.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной  программы Ужурского района

## Муниципальной программой «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» предусмотрены  следующие подпрограммы:

1. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цель подпрограммы № 1:

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности.

Задача подпрограммы № 1:

Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района».

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цель подпрограммы№2:

Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов  района.

Задача подпрограммы  №2:

Улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

3. «Развитие транспортной системы Ужурского района».

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цели подпрограммы № 3:

## Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения.

Задача подпрограммы № 3:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

4. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района».

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цель Подпрограммы №4:

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района.

Задача Подпрограммы №4:

Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса.

Основные проблемы на территории:

Подпрограмма 1:

- значительный уровень износа основных производственных фондов, 
в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60 - 70%;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

Подпрограмма 2:

- неудовлетворительное состояние внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

Подпрограмма 3:

- пропускная способность автодорог населенных пунктов существенно ограничена, отсутствие обходов населенных пунктов приводит 
к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние на экологическую среду.

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальную потребность района. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие района.

Подпрограмма  4:

- на протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в Ужурском районе практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Социальная эффективность и экономический эффект от реализации муниципальной  программы Ужурского района достигается за счет:

1) повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

2) улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду;

3) создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.

Обеспечение сохранности и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Ужурского района и элементов их обустройства требует регулярного выполнения мероприятий по очистке  проезжей части дорог, тротуаров мостов, обочин,  выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

### В настоящее время основным фактором, определяющим развитие жилищного строительства на территории Ужурского района, является дефицит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами инфраструктуры – транспортной, инженерной, социальной.

### Подготовка генеральных планов (внесение изменений) городского и сельских поселений и разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства приведет к расширению территории населенных пунктов, предназначенной для реализации проектов застройки.

### 6. Информация об основных мерах правового регулирования

Основными мерами правового регулирования направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной  программы Ужурского района, являются подготовка документов для участия в  конкурсах на проведение разного плана работ, которые улучшают качество жизнедеятельности населения (приложение № 3 к муниципальной программе Ужурского района).

7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Ужурского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение недвижимого  имущества муниципальной собственности Ужурского района данной программой не предусмотрено.

## 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района)

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы Ужурского района приведена в приложении № 1 к муниципальной  программе Ужурского района.

Информация об источниках финансирования приведена в приложении №2 к муниципальной программы Ужурского района.

9. Мероприятия, направленные на реализацию научной,

научно-технической и инновационной деятельности

### Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках муниципальной программы Ужурского района не предусмотрена.

### 10. Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства

Реализация мероприятий в рамках государственно-частного партнерства не предусмотрена. В целях развития государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере заключаются концессионные соглашения поселениями района.

11. Мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов

Реализация мероприятий за счет средств внебюджетных фондов не предусмотрена.

12. Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета, информация о наличии указанных проектов и их основных параметрах

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета программой не предусмотрены.

13. Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, информация о наличии таких мероприятий с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию, отражены в

Приложении № 2 к подпрограмме № 1; Приложение № 2 к подпрограмме № 2;

Приложение № 2 к подпрограмме № 3; Приложение № 2 к подпрограмме № 4.

14. Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ужурского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Ужурского района, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Ужурского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения

Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов для обеспечения нужд Ужурского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, программой не предусмотрены.

Приложение к паспорту муниципальной программы Ужурского района Перечень целевых показателей муниципальной программы Ужурского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Ужурского района № п/п; Цель, целевые показатели; Ед. изм.; Годы реализации муниципальной программы Ужурского района. Текущий финансовый год 2020; Очередной финансовый год 2021; первый год планового периода 2022; второй год планового периода 2023; третий год планового периода 2024; четвертый год планового периода 2025; Годы до конца реализации муниципальной программы Ужурского района. 2026-2027; 2028-2030. 1 . Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности. 1.1.; Протяженность отремонтированных тепловых сетей; м; 186; 382; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.2.; Количество скважин, где организована территория первого пояса ЗСО; ед.; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.3.; Количество отремонтированных объектов водоснабжения; ед.; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.4.; Протяженность отремонтированных водопроводных сетей; м; 1930; 565; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.5.; Количество установленных котлов; шт.; 2; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.6.; Количество установленных модульных котельных; ед.; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.7.; Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления; ед.; 0; 258; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.8.; Количество приобретенного контейнерного оборудования на обустраиваемых местах (площадок) для населенных пунктов; шт.; 0; 602; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.Цель – Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района. 2.1.; Количество благоустроенных общественных пространств (городская среда); ед.; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2.2.; Количество благоустроенных дворовы территорий (городская среда); шт.; 6; 4; 4; 4; 0; 0; 0; 0. 2.3.; Количество поселений, в которых проведены мероприятия по освещению улично-дорожной сети; шт.; 11; 13; 12; 12; 12; 12; 12; 12. 2.4.; Количество поселений, в которых проведены мероприятия по организации общественных работ; шт.; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12. 2.5.; Количество благоустроенных общественных территорий (конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды); ед.; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.6.; Количество благоустроенных общественных территорий (реализация комплексных проектов по благоустройству территорий); ед.; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.7.; Количество установленных мемориальных знаков; ед.; 1; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0. 2.8.; Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; ед.; 1; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0. 2.9.; Количество восстановленных воинских захоронений; ед.; 1; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0. 2.10; Количество населенных пунктов, где созданы условия для обеспечения услугами связи; шт.; 2; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.11; Доля граждан, участвующих в реализации проекта, направленного на поддержку местных инициатив, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте; %; 0; 20; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.12; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Златоруновский сельсовет); %; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.13; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Кулунский сельсовет); %; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.14; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Локшинский сельсовет); %; 0; 5,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.15; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Малоимышский сельсовет); %; 0; 3,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.16; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Приреченский сельсовет); %; 0; 3,1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.17; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуа ьных предпринимателей) (Златоруновский сельсовет); %; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.18; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Кулунский сельсовет); 0; 9,4; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.19; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Локшинский сельсовет); %; 0; 4,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.20; Доля софинансирования проекта, направленного на поддер ку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Малоимышский сельсовет); %; 0; 6,9; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.21; Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индив дуальных предпринимателей) (Приреченский сельсовет); %; 0; 7,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.22; Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (Жители – за чистоту и благоустройство); %; Не менее 10,0; Не менее 10,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.23; Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (Инициатива – эффективность в работе); %; Не менее 15; Не менее 15; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения. 3.1.; Количество пригородных и междугородних маршрутов в границах района; шт.; 19; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. 3.2.; Протяженность отремонтированных автомобильных дорог; м; 6436,10; 4386,0; 3566,0; 3566,0; 0; 0; 0; 0. 3.3.; Количество установленных объектов для повышения безопасности дорожного движения; ед.; 8; 11; 3; 3; 3; 3; 3; 3. 3.4.; Количество поселений, в которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; шт.; 13; 13; 13; 13; 13; 13; 13; 13. 3.5.; Количество установленной (замененной) дорожно-знаковой информации (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений); шт.; 52; 61; 61; 61; 0; 0; 0; 0. 3.6.; Количество установленной (замененной) дорожно-знаковой информации (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений); шт.; 1; 4; 4; 4; 0; 0; 0; 0. 3.7; Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи обра овательных учреждений); шт.; 1; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.8; Установка пешеходного ограждения (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений); м; 60; 130; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.9; Установка искусственного освещения на пешеходных переходах (обустрой тво участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений); шт.; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.10; Установка и замена светофорных объектов (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений); шт.; 2; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.11; Количество приобретенных технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; ед.; 500; 501; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4. Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района. 4.1.; Количество объектов, для ремонта которых проведена достоверность определения сметной стоимости; ед.; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 4.2.; Количество разработанных схем рек амных конструкций; ед.; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 4.3.; Количество разработанных схем рекламного места; ед.; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 4.4.; Количество демонтированных рекламных конструкций; ед.; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 4.5.; Количество документов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования; ед.; 2; 4; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 4.6.; Площадь расселенного аварийного жилищного фонда; кв.м.; 0; 2825,1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4.7.; Количество разработанных проектов (строительство, благоустройство), прошедших экспертизу проектной документации; шт.; 1; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

Приложение № 1

к  муниципальной программе Ужурского района

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы Ужурского района 
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа Ужурского района | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 354333,7 | 130081,4 | 130040,4 | 614455,5 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | Х | Х | Х | 354243,2 | 130071,4 | 130030,4 | 614345,0 |
|  |  |  |  | 050 | Х | Х | Х | 90,5 | 10,0 | 10,0 | 110,5 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 106088,4 | 81850,4 | 81850,4 | 269789,2 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 106088,4 | 81850,4 | 81850,4 | 269789,2 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 71249,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92823,2 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 71249,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92823,2 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Развитие транспортной системы Ужурского района | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 43809,2 | 36530,0 | 36776,8 | 117116,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 43718,7 | 36520,0 | 36766,8 | 117005,5 |
|  |  |  |  | 050 |  |  |  | 90,5 | 10,0 | 10,0 | 110,5 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 133187,1 | 770,0 | 770,0 | 134727,1 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 133187,1 | 770,0 | 770,0 | 134727,1 |

Приложение № 2

к  муниципальной программе Ужурского района

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района

(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Ужурского района а, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Ужурского района | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» | всего | 354333,7 | 130081,4 | 130040,4 | 614455,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8378,3 | 8258,5 | 8258,5 | 24895,3 |
|  |  |  | краевой бюджет | 318014,3 | 103310,9 | 103299,9 | 524625,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 27941,1 | 18512,0 | 18482,0 | 64935,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего | 106088,4 | 81850,4 | 81850,4 | 269789,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 101588,4 | 79350,4 | 79350,4 | 260289,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 4500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 9500,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района | всего | 71249,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92823,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8378,3 | 8258,5 | 8258,5 | 24895,3 |
|  |  |  | краевой бюджет | 57590,2 | 692,5 | 434,7 | 58717,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 5280,5 | 1980,0 | 1950,0 | 9210,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Развитие транспортной системы Ужурского района | всего | 43809,2 | 36530,0 | 36776,8 | 117116,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 29818,6 | 23268,0 | 23514,8 | 76601,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 13990,6 | 13262,0 | 13262,0 | 40514,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района | всего | 133187,1 | 770,0 | 770,0 | 134727,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 129017,1 |  |  | 129017,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 4170,0 | 770,0 | 770,0 | 5710,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ужурского района

Информация об основных мерах правового регулирования 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы Красноярского края

| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |
| 2 | Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 4 | Постановление администрации Ужурского района от 15.01.2020 № 13 | О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на территории Ужурского района | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | Документ утвержден, изменения вносятся согласно федеральному и краевому законодательству в этой области |
| 5 | Цель - Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района |  |  |  |
| 6 | Задача - Улучшение санитарно – экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района. |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района |  |  |  |
| 8 | Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения |  |  |  |
| 9 | Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района, выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 3 Развитие транспортной системы Ужурского района |  |  |  |
| 11 | Постановление администрации Ужурского района от 18.05.2020 № 313 | Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам в Ужурском районе, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком | Главный специалист отдела ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | Документ утвержден, изменения вносятся согласно федеральному и краевому законодательству в этой области |
| 12 | Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |  |  |  |
| 13 | Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма 4 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района |  |  |  |
| 15 | # Постановления администрации Ужурского района от 25.01.2019 № 43 (в ред. №804 от 15.11.2019, в ред. №144 от 11.03.2020), 25.01.2019 № 39 (в ред.№801 от 15.11.2019, в ред. №141 от 11.03.2020), 25.01.2019 № 38 (в ред. № 453 от 05.07.2019, в ред. №800 от 15.11.2019, в ред. №143 от 11.03.2020), 08.06.2018 № 382 (в ред. № 36 от 25.01.2019), # 08.06.2018 № 381 (в ред. № 34 от 25.01.2019, в ред. №187 от 26.03.2019, в ред. №802 от 15.11.2019, в ред. №159 от 16.03.2020), # 08.06.2018 № 380 (в ред. № 35 от 25.01.2019, в ред. №140 от 11.03.2020), # 08.06.2018 № 379 (в ред.№803 от 15.11.2019), 15.11.2019 № 799, # 16.01.2017 № 7(в ред. № 41 от 25.01.2019), # 13.02.2017 № 58 (в ред. № 37 от 25.01.2019) | Административные регламенты | Ведущие специалисты по архитектуре и строительству отдела ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | Документы утверждены, изменения вносятся согласно федеральному и краевому законодательству в этой области |

Приложение № 4

### к муниципальной программе Ужурского района

- Паспорт  подпрограммы № 1

| Наименование подпрограммы № 1 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее -Подпрограмма №1, подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ужурского района | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы № 1 | Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), администрации городских и сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района» |
| Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы № 1 | Администрации городского, сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района», администрации городских и сельских поселений |
| Цели и задачи подпрограммы № 1 | Цель: 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности. Задача: 2.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |
| ## Ожидаемый результат от реализации подпрограммы № 1 | приложение № 1 к Подпрограмме № 1 |
| Сроки реализации подпрограммы № 1 | 2017-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет – 269789,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –9500,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 260289,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: за счет средств местного бюджета: 2021 год - 4500,0 тыс. руб.; 2022 год – 2500,0 тыс. руб.; 2023 год – 2500,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета: 2021 год - 101588,4 тыс. руб.; 2022 год – 79350,4 тыс. руб.; 2023 год – 79350,4 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |

## 2.Мероприятия подпрограммы № 1

Мероприятия приведены в приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

3. Механизм реализации подпрограммы № 1

Средства районного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы № 1 выделяются бюджетам  городского и сельских поселений района на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, разработку и оформление необходимой документации (далее - неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований района);

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий выделяются бюджетам муниципальных образований района при выполнении ими определенных условий.

Перечисление средств районного бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы № 1  бюджетам муниципальных образований района осуществляется финансовым управлением на основании заявки от администрации района  по окончании работ, при предоставлении следующих документов:

1) копии актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

2) платежное поручение на оплату суммы софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования района;

3) отчет согласно запрашиваемым формам.

4. Управление подпрограммой № 1 и контроль

за исполнением

Контроль за ходом выполнения подпрограммы № 1 осуществляет непосредственно первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Отдел ЖКХ и строительства администрации района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы № 1, организует систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные результаты и составляет отчеты реализации Подпрограммы №1.

Муниципальные образования – участники подпрограммы № 1 после получения средств районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной  программы Ужурского района, предоставляют в отдел ЖКХ и строительства администрации района отчет об исполнении мероприятий подпрограммы согласно механизму реализации подпрограммы № 1.

### Приложение № 1

к  подпрограмме № 1

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы № 1

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 186 | 382 | 0 | 0 |
| 2 | Количество скважин, где организована территория первого пояса ЗСО | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1930 | 565 | 0 | 0 |
| 5 | Количество установленных котлов | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Количество установленных модульных котельных | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 0 | 258 | 0 | 0 |
| 8 | Количество приобретенного контейнерного оборудования на обустраиваемых местах (площадок) для населенных пунктов | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 0 | 602 | 0 | 0 |

### Приложение № 2

к  подпрограмме № 1

# Перечень мероприятий подпрограммы № 1

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  | очередной финансовый год (2021) |  | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | Итого на (2021-2023) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также приобретение технологического оборудования, приобретение и установка модульных котельных для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 140 | 0502 |  | 1210081010 |  |  | 540 |  | 4000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,6 |  |  |  | 533,6 | Организация территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины по ул.Школьная, 15а в с.Михайловка |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Ремонт водоочистительной станции в с.Малый Имыш, ул.Кооперативная, 1 в |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  | 3166,4 |  |  |  | 3166,4 | Ремонт участка тепловой сети, протяженностью 382 от котельной «Интернат» до котельной «ПМК» |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 76298,4 |  | 79350,4 | 79350,4 | 234999,2 | Компенсация части платы граждан за коммунальные услуги |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 | 0502 |  | 1210075700 |  | 811 |  |  | 76298,4 |  | 79350,4 | 79350,4 | 234999,2 |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 140 |  | 0505 |  | 1210075710 |  |  | 521 |  | 6790,0 |  |  | 6790,0 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода в г. Ужуре – 565 м. Приобретение и установка двух водогрейных котлов КВР-1,45 в котельной по ул. Назаровская, 39 "а" в г.Ужуре |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6790,0 |  |  | 6790,0 |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | всего расходные обязательства | 140 |  | 0605 |  | 1210074630 |  |  | 521 |  | 14000,0 |  |  | 14000,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9501,5 |  |  | 9501,5 | Установка 414 контейнеров, организация 151 площадки |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  |  | 26,6 | Установка 1 контейнера, организация 1площадки |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,7 |  |  | 391,7 | Установка 15 контейнеров, организация 14 площадок |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,1 |  |  | 239,1 | Установка 9 контейнеров, организация 9 площадок |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,9 |  |  | 853,9 | Установка 37 контейнеров, организация 15 площадок |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,7 |  |  | 390,7 | Установка 16 контейнеров, организация 11 площадок |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,4 |  |  | 345,4 | Установка 13 контейнеров, организация 13 площадок |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,8 |  |  | 480,8 | Установка 21 контейнеров, организация 9 площадок |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,6 |  |  | 212,6 | Установка 8 контейнеров, организация 8 площадок |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,3 |  |  | 251,3 | Установка 11 контейнеров, организация 3 площадок |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,3 |  |  | 231,3 | Установка 10 контейнеров, организация 5 площадок |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,8 |  |  | 383,8 | Установка 16 контейнеров, организация 10 площадок |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,3 |  |  | 691,3 | Установка 31 контейнеров, организация 9 площадок |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Софинансирование обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретения контейнерного оборудования | всего расходные обязательства | 140 |  | 0605 |  | 12100S4630 |  |  | 540 244 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 |  | 0605 |  | 12100S4630 |  |  | 540 |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 2022-2023- зарезервированные средства для участия в государственной программе |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,1 |  |  | 336,1 | Софинансирование на установку 414 контейнеров, 151 площадки |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 | Софинансирование на установку 1 контейнера, 1площадки |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 | Софинансирование на установку 15 контейнеров, 14 площадок |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 | Софинансирование на установку 9 контейнеров, 9 площадок |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  | 30,2 | Софинансирование на установку 37 контейнеров, 15 площадок |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  | 13,8 | Софинансирование на установку 16 контейнеров, 11 площадок |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  | 12,2 | Софинансирование на установку 13 контейнеров, 13 площадок |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 | Софинансирование на установку 21 контейнеров, 9 площадок |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 | Софинансирование на установку 8 контейнеров, 8 площадок |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  | 8,9 | Софинансирование на установку 11 контейнеров, 3 площадок |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  | 8,2 | Софинансирование на установку 10 контейнеров, 5 площадок |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 | Софинансирование на установку 16 контейнеров, 10 площадок |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  | 24,4 | Софинансирование на установку 31 контейнеров, 9 площадок |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 |  | 0605 |  | 12100S4630 |  |  | 244 |  | 4,8 |  |  | 4,8 | Зарезервированные средства |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | всего расходные обязательства | 140 |  | 0505 |  | 1210075720 |  |  | 521 |  | 4500,0 |  |  | 4500,0 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в п.Озеро Учум |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 088,4 | 81 850,4 | 81 850,4 | 269 789,2 |  |

### Приложение №5

### к муниципальной программе

### Ужурского района

  - Паспорт подпрограммы №2

| Наименование подпрограммы №2 | «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района» (далее - Подпрограмма №2, подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ужурского района | «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы№2 | Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), Администрации городских и сельских поселений. |
| Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы №2 | Администрации городского, сельских поселений |
| Цели и задачи подпрограммы№2 | Цель: Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района. Задача: Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района |
| ## Ожидаемый результат от реализации подпрограммы№2 | приложение №1 к Подпрограмме №2 |
| Сроки реализации подпрограммы№2 | 2017-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 | Общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет – 92823,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 9210,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 58717,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 24895,3 тыс. руб. в том числе по годам реализации: за счет средств местного бюджета 2021 год - 5280,5 тыс. руб.; 2022 год – 1980,0 тыс. руб.; 2023 год – 1950,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 2021 год - 57590,2 тыс. руб.; 2022 год - 692,5 тыс. руб.; 2023 год – 434,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета 2021 год – 8378,3 тыс. руб.; 2022 год – 8258,5 тыс. руб.; 2023 год – 8258,5 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |

## 2.Мероприятия подпрограммы № 2

Мероприятия приведены в приложении № 2 к Подпрограмме № 2.

3. Механизм реализации Подпрограммы №2

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы №2 в 2021 – 2023 годах предусматриваются в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края по следующим направлениям:

1) субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов, –мероприятие, предусмотренное пунктом 1 приложения №2 к подпрограмме №2 (далее – субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края по итогам конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство» (далее - конкурс «Жители – за чистоту и благоустройство») в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Участниками конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» являются органы местного самоуправления сельских поселений,  подавшие в министерство строительства Красноярского края заявку на участие.

Рассмотрение заявок осуществляется комиссией, утвержденной Правительством Красноярского края.

Критериями отбора муниципальных образований – победителей конкурса  «Жители – за чистоту и благоустройство» являются:

соответствие представленного проекта по благоустройству требованиям, установленным Правительством Красноярского края;

архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность застройки населенного пункта;

социальные группы населения, на которые рассчитан проект;

доля граждан, на которых рассчитан проект после его реализации, 
от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании;

привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству;

деятельность органа местного самоуправления, развивающего инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению 
в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, скверов, парков, по посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и уборке несанкционированных свалок (копии муниципальных правовых актов о проведении субботников (месячников) по благоустройству территорий, конкурсов «Лучший дом», «Лучшая улица», «Лучший двор»);

поддержка проекта общественными организациями, органами территориального общественного самоуправления;

ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности проекта;

направление средств самообложения граждан на решение вопросов местного значения муниципального образования.

Обязательным условием предоставления субсидии является долевое участие муниципальных образований в финансировании расходов по реализации проекта за счет средств местного бюджета.

Порядок проведения конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство», критерии отбора, порядок предоставления и расходования средств субсидии, порядок контроля за целевым и эффективным использованием средств субсидии, а также перечень отчетных документов устанавливаются постановлением Правительства Красноярского края.

Субсидии бюджетам муниципальных образований для формирования современной городской среды предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». Цель программы - повышение качества и комфорта среды проживания на территории  поселений. Задачи государственной программы - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края.

Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 813-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений».

Целью предоставления субсидий из краевого бюджета является софинансирование затрат бюджетов муниципальных образований Красноярского края, возникающих в результате выполнения следующих мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества:

а) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Красноярского края;

б) установка мемориальных знаков;

в) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

4. Управление подпрограммой № 2  и контроль за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет непосредственно первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Контроль над   целевым расходованием  районных и краевых   средств   осуществляет финансовое  управление.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления района в соответствии с действующим законодательством.

В рамках осуществления контроля за ходом реализации Подпрограммы №2 отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района вправе запрашивать у органов местного самоуправления района необходимые документы и информацию, связанные с реализацией Подпрограммы № 2.

Органы местного самоуправления района представляют в министерство строительства Красноярского края отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы №2 с приложением отчетных документов.

Полугодовые и годовые отчеты о реализации Подпрограммы №2 формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной  программы Ужурского района, утвержденной администрацией Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формирования и реализации».

по

### Приложение № 1

### к  подпрограмме №2

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №2

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель-Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных пространств (городская среда) | ед. | Администрация города Ужура | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (городская среда) | шт. | Администрация города Ужура | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по освещению улично-дорожной сети | шт. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 11 | 13 | 12 | 12 |
| 4 | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по организации общественных работ | шт. | Сельские поселения района | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий (конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды) | ед. | Администрация города Ужура | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий (реализация комплексных проектов по благоустройству территорий) | ед. | Администрация Кулунского сельсовета | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | Администрация города Ужура, администрация Локшинского сельсовета | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | Администрация города Ужура, администрация Локшинского сельсовета | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | Администрация города Ужура, администрация Локшинского сельсовета | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Количество населенных пунктов, где созданы условия для обеспечения услугами связи | шт. | Администрация Прилужского сельсовета | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Доля граждан, участвующих в реализации проекта, направленного на поддержку местных инициатив, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте | % | Администрация Локшинского сельсовета, администрация Златоруновского сельсовета, администрация Кулунского сельсовета, администрация Малоимышского сельсовета, администрация Приреченского сельсовета | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Златоруновский сельсовет) | % | Администрация Златоруновского сельсовета | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Кулунский сельсовет) | % | Администрация Кулунского сельсовета | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Локшинский сельсовет) | % | Администрация Локшинского сельсовета | 0 | 5,7 | 0 | 0 |
| 15 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Малоимышский сельсовет) | % | Администрация Малоимышского сельсовета | 0 | 3,7 | 0 | 0 |
| 16 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Приреченский сельсовет) | % | Администрация Приреченского сельсовета | 0 | 3,1 | 0 | 0 |
| 17 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Златоруновский сельсовет) | % | Администрация Златоруновского сельсовета | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Кулунский сельсовет) | % | Администрация Кулунского сельсовета | 0 | 9,4 | 0 | 0 |
| 19 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Локшинский сельсовет) | % | Администрация Локшинского сельсовета | 0 | 4,7 | 0 | 0 |
| 20 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Малоимышский сельсовет) | % | Администрация Малоимышского сельсовета | 0 | 6,9 | 0 | 0 |
| 21 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Приреченский сельсовет) | % | Администрация Приреченского сельсовета | 0 | 7,7 | 0 | 0 |
| 22 | Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (Жители – за чистоту и благоустройство) | % | Администрация Прилужского сельсовета, администрация Ильинского сельсовета, администрация Васильевского сельсовета, администрация Крутоярского сельсовета | Не менее 10 | Не менее 10,0 | 0 | 0 |
| 23 | Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (Инициатива – эффективность в работе) | % | Администрация Озероучумского сельсовета, администрация Локшинского сельсовета | Не менее 15 | Не менее 15,0 | 0 | 0 |

### Приложение № 2

к  подпрограмме №2

# Перечень мероприятий подпрограммы №2

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2021) | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | Итого на (2021-2023) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель-Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220077410 | 521 | 2505,1 |  |  | 2505,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  | 499,0 |  |  | 499,0 | Продолжение реализации мероприятия 2020 года - ремонт памятника воинам ВОВ в с.Михайловка |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  | 386,1 |  |  | 386,1 | Обустройство спортивной площадки для детей в с.Васильевка |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  | 278,0 |  |  | 278,0 | Установка детского игрового комплекса в с.Ильинка |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 542,0 |  |  | 542,0 | Обустройство тротуара в с.Крутояр |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 | Обустройство спортивно-игровой площадки в п.Прилужье |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация общественных работ в поселениях | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220081050 | 540 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 | Организация общественных работ в поселениях |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  | 35,9 |  |  | 35,9 |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 34,8 |  |  | 34,8 |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  | 31,4 |  |  | 31,4 |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  | 51,1 |  |  | 51,1 |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  | 12,6 |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  | 22,7 |  |  | 22,7 |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  | 29,6 |  |  | 29,6 |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  | 42,7 |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0410 |  | 122D276450 | 521 | 213,7 |  |  | 213,7 | Развитие услуг связи в д.Тургужан. Софинансирование мероприятия 213,72 рублей |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  | 213,7 |  |  | 213,7 |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0410 |  | 122D276450 | 521 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 29,8 | Развитие услуг связи в д.Тургужан |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 | 0410 |  | 122D276450 | 521 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 29,8 | Зарезервированные средства |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 122F255550 | 521 | 9819,3 | 9693,2 | 9693,2 | 29205,7 | 2021 год – благоустройство 4 дворовых территорий, 2022 год – благоустройство 4 дворовых территорий, городского парка Софинансирование мероприятия -1000,0 тыс. рублей в 2021-2023 гг |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Ужур |  |  |  |  |  | 9819,3 | 9693,2 | 9693,2 | 29205,7 |  |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение освещением территорий | всего расходные обязательства | 140 |  | 0503 | 1220081150 | 540 | 1970,0 | 940,0 | 940,0 | 3850,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 |  | 0503 | 1220081150 | 540 |  | 940,0 | 940,0 | 1880,0 |  |
|  |  | г.Ужур |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Восстановление освещения по улицам Кирова, Ленина, Гайдара, Рабочая, Мичурина, Спортивная, Голощапова, установка 139 светильников, 12 светильников по ул.Балахтинская |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 2021 г - приобретение провода АПВ-16 в количестве 953 метра, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 2021 г -приобретение 10 светильников для установки в п. Прилужье ул. Центральная, д. Тургужан пер. Главный, ул. Школьная, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г - замена существующих светильников на новые светодиодные светильники в количестве 100 шт. п.Златоруновск, п.Кутузовка, п.Солбасткий, п.Сухая Долина, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 2021 г -приобретение 10 светильников для установки в с. Ашпан по ул. Главная, ул. Новая, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г -приобретение светильников светодиодных – 18 шт., фотореле – 4 шт., 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г - приобретение 9 светильников для п.Белая Роща, 8 светильников для п. Усть-Изыкчуль, провода 495 м.,2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г - установка и замена уличных фонарей 10шт. с. Солгон ул. Озерная, Главная, Горшкова , 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г -приобретение светодиодных светильников - 12 шт., кронштейнеров – 12 шт., светодиодных ламп – 10 шт., замена уличных фонарей – 15 шт. на ул.Советская. 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | 2021 г - приобретение 9 светильников, 15 фотореле, 160 м кабеля, 10 выключателей, 27 ламп для замены п.Приреченск, п.Арабкаево, п.Черноозёрск, п.Белопольск, д.Парилово, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г - организация уличного освещения 20 фонарей с.Ильинка ул.Главная, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 180,0 | 2021 г - приобретение и установка 5 светильников в п.Озеро Учум ул.Почтовая,4 .в д. Камышта ул.Центральная,1, 2022-2023 – зарезервированные средства |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2021 г. - приобретение светильников светодиодных – 17 шт., провод – 700 м., прожектор светодиодный – 6 шт., кронштейн для РКУ – 17 шт., фотореле – 1 шт., замена светильников в с.Кулун по ул.Полевая – 12 шт., 2022-2023 – зарезервированные средства |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220081130 | 540 | 271,4 |  |  | 271,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 | 0503 |  | 1220081130 | 540 | 111,5 |  |  | 111,5 | Зарезервированные средства |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 | Обрезка 13 деревьев в с.Кулун |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  | 89,9 |  |  | 89,9 | Обрезка 7 деревьев в п.Златоруновск |
| Мероприятие 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220077490 | 520 | 495,0 |  |  | 495,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  | 245,0 | Пожарный подъезд в д.Камышта |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 | Освещение в д.Красное Озеро |
| Мероприятие 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 12200L2990 | 520 |  | 287,8 |  | 287,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Ужур |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 125,0 | # благоустройство могилы участника Великой Отечественной войны Сацука Григория Андрияновича, убитого в 1942 году, благоустройство могилы на кладбище г. Ужура ст. с-та Кныша Якова Антоновича |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 162,8 |  | 162,8 | # благоустройство братской могилы 3 жителей, убитых белобандитами в июне 1919 , д.Баит, ул.Клубная, 1А |
| # Мероприятие 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поощрение муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 122F274510 | 523 | 10000,0 |  |  | 10000,0 | # Благоустройство Урочища «Генералиха» |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Ужур |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |
| Мероприятие 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Софинансирование субсидии на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 12200S7420 | 540 | 450,0 |  |  | 450,0 | Софинансирование мероприятия: комплексный проект по благоустройству территории с. Кулун, ул.Искринская, ул.Придорожная (сквер «Молодежный») |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |
| Мероприятие 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220077420 | 521 | 40000,0 |  |  | 40000,0 | Комплексный проект по благоустройству территории с. Кулун ул.Искринская, ул.Придорожная (сквер «Молодежный») |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |  |
| Мероприятие 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220076410 | 521 | 3935,6 |  |  | 3935,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  | 217,0 |  |  | 217,0 | Ремонт уличного освещения территории Приреченского сельсовета – комфорт и безопасность |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  | 1370,0 |  |  | 1370,0 | Обустройство детской площадки на территории Златоруновского СДК |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  | 493,0 |  |  | 493,0 | Благоустройство места захоронения в с.Старая Кузурба |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  | 710,0 |  |  | 710,0 | Благоустройство территории Локшинского ДК «Территория спорта и отдыха» |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 1145,6 |  |  | 1145,6 | Приобретение специальной техники для благоустройства территории |
| Мероприятие 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив | всего расходные обязательства | 140 | 0503 |  | 1220086410 | 540 | 1279,1 |  |  | 1279,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  | 460,0 |  |  | 460,0 | Обустройство детской площадки на территории Златоруновского СДК |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  | 819,1 |  |  | 819,1 | Благоустройство места захоронения в с.Старая Кузурба |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 71249,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92823,2 |  |

Приложение № 6

### к  муниципальной программе Ужурского района

- Паспорт подпрограммы № 3

| Наименование подпрограммы №3 | «Развитие транспортной системы Ужурского района» (далее - Подпрограмма № 3, подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ужурского района | «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы № 3 | Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), администрации городских и сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района» |
| Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы № 3 | Администрации городского, сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района» |
| Цели и задачи подпрограммы № 3 | ## Цели: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения. ## Задачи: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
| ## Ожидаемый результат от реализации подпрограммы№3 | Результат от реализации программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме №3 |
| Сроки реализации подпрограммы№3 | 2017-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы №3 | Общий объем финансирования подпрограммы №3 составляет – 117116,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 40514,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета –76601,4 тыс. руб. в том числе по годам реализации: за счет средств местного бюджета 2021 год – 13990,6 тыс. руб.; 2022 год –13262,0 тыс. руб.; 2023 год –13262,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 2021 год - 29818,6 тыс. руб.; 2022 год – 23268,0 тыс. руб.; 2023 год – 23514,8 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |

## 2.Мероприятия подпрограммы № 3

Мероприятия приведены в приложении №2 к Подпрограмме № 3.

3.Механизм реализации подпрограммы № 3

## Реализация подпрограммы №3 осуществляется за счет средств местного бюджета (дорожного фонда Ужурского района), а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.

## Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной  программы Ужурского района, является администрация Ужурского района, финансовое управление, МКУ «Управление образования Ужурского района».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к подпрограмме №3 муниципальной программы Ужурского района (далее - мероприятия подпрограммы).

## Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются при условии долевого участия района в финансировании аналогичных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района Красноярского края в соответствии с заключенными соглашениями между министерством транспорта Красноярского края и администрацией Ужурского района.

Размер долевого участия района составляет не менее 1 процента от объема краевых субсидий, предусмотренных для Ужурского района на исполнение мероприятий государственной муниципальной  программы Ужурского района Красноярского края в текущем финансовом году.

Функции муниципальных заказчиков возлагаются на администрации городского и сельских поселений района.

В случае если по результатам проведения конкурса (аукционов, запросов котировок) сложится экономия бюджетных средств, она направляется на дополнительную закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг), предусмотренных соответствующим пунктом мероприятий Подпрограммы. Решение об этом принимается соответствующим заказчиком.

Перечисление средств районного бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы бюджетам муниципальных образований района осуществляется финансовым управлением на основании заявки от поселений района по окончанию работ, при предоставлении следующих документов:

- Копии акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры;

- Платежное поручение на оплату суммы софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования района;

- Отчеты, согласно запрашиваемым формам.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляют непосредственно глава района, первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Отдел ЖКХ и строительства администрации района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной  программы Ужурского района, организует систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации муниципальной  программы Ужурского района.

Муниципальные образования – участники Подпрограммы после получения средств районного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, предоставляют в отдел ЖКХ и строительства администрации района отчет об исполнении мероприятий подпрограммы, согласно механизму реализации подпрограммы №3.

### Приложение № 1

к  подпрограмме №3

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №3

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пригородных и междугородних маршрутов в границах района | шт. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | м | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 6436,10 | 4386,0 | 3566,0 | 3566,0 |
| 3 | Количество установленных объектов для повышения безопасности дорожного движения | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Количество установленной (замененной) дорожно-знаковой информации (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 52 | 61 | 61 | 61 |
| 6 | Количество обустроенных неровностей (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Установка пешеходного ограждения (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | м | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 60 | 130 | 0 | 0 |
| 9. | Установка искусственного освещения на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Установка и замена светофорных объектов (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11. | Количество приобретенных технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | МКУ «Управление образования Ужурского района» | 500 | 501 | 0 | 0 |

### Приложение № 2

к  подпрограмме №3

# Перечень мероприятий подпрограммы №3

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2021) | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | Итого на (2021-2023) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам в Ужурском районе, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком | всего расходные обязательства | ### 140 | ### 0408 | ### 1230081070 | ### 811 | 13252,0 | 13252,0 | 13252,0 | 39 756,0 |  | Возмещение недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | ### 140 | ### 0408 | ### 1230081070 | ### 811 | 13252,0 | 13252,0 | 13252,0 | 39 756,0 |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 123R310601 | 521 | 306,3 | 306,3 | 306,3 | 918,9 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  | 29,0 |  |  | 29,0 | Установка (замена) дорожно-знаковой информации – 4 шт. |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 | Установка (замена) дорожно-знаковой информации – 11 шт. |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  | 158,0 | 169,0 |  | 327,0 | 2021 - обустройство неровностей, 2022 г. –зарезервированные средства |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 142,8 | 142,8 | Установка (замена) дорожно-знаковой информации |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 58,3 | 137,3 | 163,5 | 359,1 | 2021 г. –установка (замена) дорожно-знаковой информации – 10 шт., 2022 – 2023гг. –зарезервированные средства |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230075080 | 521 | 5933,8 | 6171,2 | 6418,0 | 18 523,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 4226,2 | 4348,8 | 4453,2 |  |  |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  | 45,0 | 48,0 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  | 99,4 | 106,1 | 114,4 |  |  |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  | 189,4 | 202,2 | 218,0 |  |  |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  | 272,0 | 290,2 | 313,0 |  |  |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  | 91,0 | 97,1 | 104,7 |  |  |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  | 165,0 | 176,1 | 189,9 |  |  |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  | 209,1 | 223,2 | 240,6 |  |  |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  | 84,4 | 90,1 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  | 36,6 | 39,0 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  | 94,7 | 101,1 | 109,0 |  |  |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  | 133,2 | 142,1 | 153,2 |  |  |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 287,8 | 307,2 | 331,2 |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230075090 | 520 | 16790,5 | 16790,5 | 16790,5 | 50 371,5 | Ремонт автомобильных дорог |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 12111,5 | 12000,0 | 12000,0 |  | 2021 г. – ул.Вокзальная, ул.Кирова, пер.Кооперативный, ул.Мелиораторов, ул.Назаровская, ул.Рабочая, ул.Юности, 2022 –2023 – зарезервированные средства |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 2023 г. – с.Васильевка, ул. Советская |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  | 1284,0 |  |  |  | 2021 г. – п.Златоруновск, ул. Механизаторов, ул.Комсомольская |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 2022 г. – д.Новая Кузурба, ул. Школьная, Кооперативная, пер.Школьный |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 1000,0 | 790,5 |  | 2022 г. – д.Усть- Изыкчуль, ул.Центральная |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 2022 г. – с.Кулун, ул.Ленина |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | 2023 г. – д.Корнилово, ул. Рыбацкая, ул.Поселенская |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 2021 г. – с.Малый Имыш, ул.Ленина, д.Березовый Лог, ул.Первомайская |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 1290,5 |  |  | 2022 г. – п.Озеро Учум, ул.Подгорная, д.Камышта, ул.Центральная |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 2023 г. – с.Прилужье, ул.Зеленая, пер.Луговой, ул.Луговая |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 2021 г. – п.Приреченск, ул.Ленина |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 895,0 |  | 1000,0 |  | 2021 г. – с.Солгон, ул.Гагарина |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | всего расходные обязательства | 050 | 0701 | 123R373980 |  | 90,5 |  |  | 90,5 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  | 612 | 71,5 |  |  | 71,5 | Приобретение оборудования для формирования навыков безопасного поведения на дороге МБДОУ «Ужурский детский сад №2», софинансирование – 1,0 тыс. рублей |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  | 244 | 19,0 |  |  | 19,0 | Приобретение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов, софинансирование -9,0 тыс. рублей |  |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | всего расходные обязательства | 050 | 0702 | 123R373980 | 244 |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230081080 | 540 | 728,6 |  |  | 728,6 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Ужур |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | Установка видеонаблюдения по ул.Западная -3 шт, ул.Мелиораторов, 5 шт., ул.Вокзальная – 1 шт. |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  | 114,3 |  |  | 114,3 | Установка остановочного павильона в с.Михайловка |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  | 114,3 |  |  | 114,3 | Установка остановочного павильона в п.Учум |  |
| Мероприятие 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230073950 | 520 | 5693,2 |  |  | 5693,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 5693,2 |  |  | 5693,2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крепцова -Зайченко – 820 м. |  |
| Мероприятие 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 123R374270 | 523 | 1014,3 |  |  | 1014,3 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 471,8 |  |  | 471,8 | Мероприятия возле детской спортивной школы по ул. Кирова |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 542,5 |  |  | 542,5 | Мероприятия возле школы в с. Солгон |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 43809,2 | 36 530,0 | 36 776,8 | 117116,0 |  |  |

Приложение № 7

### к  муниципальной программе Ужурского района

# 1. Паспорт подпрограммы № 4

| Наименование подпрограммы №4 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района» (далее - Подпрограмма №4, подпрограммы) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ужурского района | «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы №4 | Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), Администрации городских и сельских поселений. |
| Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы №4 | Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), администрации городских и сельских поселений. |
| Цели и задачи Подпрограммы №4 | Цель: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района Задача: создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |
| ## Ожидаемый результат от реализации подпрограммы №4 | приложение №1 к Подпрограмме №4 |
| Сроки реализации подпрограммы №4 | 2017-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы №4 | Общий объем финансирования подпрограммы №4 составляет – 134727,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 5710,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 129017,1 тыс. руб. в том числе по годам реализации: за счет средств местного бюджета 2021 год – 4170,0 тыс. руб.; 2022 год – 770,0 тыс. руб.; 2023 год – 770,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 2021 год - 129017,1 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |

## 2.Мероприятия подпрограммы № 4

Мероприятия приведены в приложении №2 к Подпрограмме № 4.

3.Механизм реализации подпрограммы № 4

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной  программы Ужурского района, является администрация Ужурского района, финансовое управление.

### Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных  контрактов на поставку  товаров, выполнения работ, оказания  услуг для муниципальных  нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.Управление подпрограммой и контроль за ее исполнением.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет непосредственно первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Контроль над   целевым расходованием  районных и краевых   средств   осуществляет финансовое  управление.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджета. Объем расходов средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы согласно приложению №2 к подпрограмме №4.

Текущее управление реализацией муниципальной  программы Ужурского района осуществляется отделом жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации Ужурского  района.

### Приложение № 1

### к  подпрограмме №4

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №4

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, для ремонта которых проведена достоверность определения сметной стоимости | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество разработанных схем рекламных конструкций | ед. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество разработанных схем рекламного места | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество демонтированных рекламных конструкций | ед. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество документов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. |  | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | Администрация города Ужура | 0 | 2825,1 | 0 | 0 |
| 7 | Количество разработанных проектов (строительство, благоустройство), прошедших экспертизу проектной документации | шт. | Администрация города Ужура, администрация Кулунского сельсовета, Администрация Озероучумского сельсовета | 1 | 3 | 0 | 0 |

### Приложение № 2

к  подпрограмме №4

# Перечень мероприятий подпрограммы №4

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2021) | первый год планового периода (2022) |  | второй год планового периода (2023) |  | Итого на (2021-2023) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории района | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081270 | 244 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 750,0 |  | Обслуживание программного продукта для ведения информационной системы градостроительной деятельности, 2 рабочих места |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0113 | 1240081270 | 244 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 750,0 |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Софинансирование субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0412 | 12400S4660 | 244 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 900,0 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Крутоярского сельсовета |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0412 | 12400S4660 | 244 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 900,0 |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0412 | 1240074660 | 244 | 2600,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Крутоярского сельсовета |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0412 | 1240074660 | 244 | 2600,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области наружной рекламы на территории района | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081200 | 244 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 | Внесение изменений в схему рекламных конструкций. Демонтаж рекламных конструкций. Размещение информационных сообщений в СМИ |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0113 | 1240081200 | 244 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081060 | 540 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0113 | 1240081060 | 540 | 83,4 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 283,4 | Зарезервированные средства на проверку достоверности определения сметной стоимости для участия в государственных программах Красноярского края |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  | 16,6 |  |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов строительства | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081130 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0113 | 1240081130 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Софинансирование мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0406 | 12400L0160 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 |  | 0406 | 12400L0160 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, осуществление авторского надзора |  | всего расходные обязательства | 140 |  | 0113 | 1240081290 | 540 | 2214,7 |  |  |  |  |  | 2214,7 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 2061,7 |  |  |  |  |  | 2061,7 | Разработка ПСД на дом для мед. работников, экспертиза ПСД – 1566685,26 рублей; разработка проектной документации для участия во Всероссийском конкурсе для благоустройства трех скверов 495,0 тыс. рублей |
|  |  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 153,0 |  |  |  |  |  | 153,0 | Получение экспертной оценки сметной части ПСД в КГАУ «ККГЭ» на проект комплексного благоустр-ва – 75 тыс. рублей, осуществление авторского надзора – 78 тыс. рублей. |
| Мероприятие 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0502 | 1240080800 | 244 | 139,3 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 339,3 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации Ужурского района |  | 140 | 0502 | 1240080800 | 244 | 139,3 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 339,3 |  |
| Мероприятие 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0501 | 124F367483 | 523 | 92142,7 |  |  |  |  |  | 92142,7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ужура |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 92142,7 |  |  |  |  |  | 92142,7 |  |
| Мероприятие 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0501 | 124F367484 | 523 | 33229,1 |  |  |  |  |  | 33229,1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ужура |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 33229,1 |  |  |  |  |  | 33229,1 |  |
| Мероприятие 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0412 | 1240081240 | 244 | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 | Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кулунского, сельсовета |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Ужурского района |  | 140 | 0412 | 1240081240 | 244 | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |  |
| Мероприятие 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка, актуализация схем водоснабжения, теплоснабжения |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0113 | 1240081170 | 540 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 | Разработка схемы водоснабжения на 9 населенных пунктов |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| Мероприятие 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Софинансирование субсидии на финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0505 | 12400S5720 | 540 | 46,0 |  |  |  |  |  | 46,0 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в п.Озеро Учум, в рамках подпрограммы «Чистая вода» ГП «Рефор-е и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение мероприятий по оплате разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домой, приобретение жилых помещений у застройщиков |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0501 | 1240076030 | 523 | 1045,3 |  |  |  |  |  | 1045,3 | Для оплаты разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 1045,3 |  |  |  |  |  | 1045,3 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 133187,1 |  | 770,0 |  | 770,0 |  | 134727,1 |  |