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АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2016                                         г. Ужур                                                  № 634

Об утверждении муниципальной  программы Ужурского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» (в ред. Постановлений администрации Ужурского района от 19.01.2017 № 2, от 31.03.2017 № 190, от 24.04.2017 №276, от 15.06.2017 №374, от 11.07.2017 №431,от 26.09.2017 №626,от 01.11.2017 №726, от 29.11.2017 №808, от 27.12.2017 №914, от 01.02.2018 №67, от 28.02.2018 №133, от 05.04.2018 №216, от 25.04.2018 №265, от 14.05.2018 №297, от 15.06.2018 №404, от 30.07.2018 №476, от 14.09.2018 №564, от 02.11.2018 №673, от 08.11.2018 №697, от 12.12.2018 №776, от 31.01.2019 №74, от 06.02.2019 №81, от 06.03.2019 №157, от 29.04.2019 №270, от 15.05.2019 №306, от 01.07.2019 №441, от 27.08.2019 №545, от 28.08.2019 №547, от 15.10.2019 №733, от 24.10.2019 №751, от 01.11.2019 №775, от 19.11.2019 №813, от 25.12.2019 №894, от 25.12.2019 №895, от 25.02.2020 №112, от 25.02.2020 №113, от 06.04.2020 №219, от 13.04.2020 №238, от 22.04.2020 №264, от 22.06.2020 №422, от 29.06.2020 №439, от 04.08.2020 №506, от 19.08.2020 №543, от 14.09.2020 №602, от 02.11.2020 №715, от 17.11.2020 №750, от 24.11.2020 №776, от 30.12.2020 №915, от 29.01.2021 №68, от 12.02.2021 №117, от 26.02.2021 №159, от 06.04.2021 №283, от 07.04.2021 №284, от 29.04.2021 №347, от 18.05.2021 №386, от 28.06.2021 №552, от 19.07.2021 №604, от 27.07.2021 №619, от 15.09.2021 №701, от 24.09.2021 №725, от 11.10.2021 №763, от 22.10.2021 №797, от 29.10.2021 №815, от 08.11.2021 №837, от 24.12.2021 №950, от 10.01.2022 №2, от 11.01.2022 №4, от 14.02.2022 № 115, от 04.04.2022 №246, от 06.05.2022 №343, от 15.06.2022 №426, от 03.08.2022 №563, от 17.08.2022 №591, от 20.09.2022 №708, от 03.11.2022 №814, от 15.11.2022 №840, от 16.12.2022 №913, от 03.02.2023 №70, от 27.03.2023 №211, от 18.04.2023 №275, от 24.04.2023 №292, от 26.06.2023 №494, от 05.07.2023 №521, от 26.07.2023 №578, от 18.09.2023 №699, от 19.09.2023 №700, от 03.11.2023 №851, от 28.12.2023 №1007, от 02.04.2024 №215, от 09.04.2024 №235, от 03.05.2024 №297, от 10.06.2024 №374, от 18.06.2024 №386, от 08.07.2024 №423, от 15.07.2024 №434, от 29.07.2024 №496, от 11.10.2024 №682, от 02.11.2024 №730, от 25.12.2024 №891, от 10.02.2025 №74, от 11.04.2025 №207, от 11.04.2025 №208, от 05.05.2025 №254, от 05.05.2025 №255, от 21.05.2025 №275, от 16.06.2025 №384, от 27.06.2025 №437, от 22.07.2025 №515, от 30.07.2025 №527, от 12.08.2025 №555, от 22.08.2025 №570, от 25.08.2025 №572, от 28.08.2025 №607, от 05.11.2025 №791, от 06.11.2025 №807, от 17.11.2025 №835)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Ужурского района от 12.08.2013 года № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», Уставом Ужурского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ужурского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению Ю.П. Казанцева. 

3. Постановление вступает в силу 01.01.2017, но не ранее дня следующего за днем его официального опубликования, в специальном выпуске газеты «Сибирский хлебороб».

Глава района                                                                                      К.Н. Зарецкий

Исполнитель:                                                                   Е.А. Фесенко

Согласовано                                                                     И.Т. Мартынова

                                                                                          Н.А. Винтер
                                                                                          Т.В. Костяева

                                                                                          О.В. Сорх

                                                                                          М.Г. Шкуратова

Приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016  № 634
1.   Паспорт  программы 

	Наименование муниципальной  программы Ужурского района 
	«Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»  (далее – муниципальная программа Ужурского района)

	Основание для

разработки

муниципальной 

программы Ужурского района 
	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление администрации района от 12.08.2013 № 724  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формирования и реализации»;

Постановление администрации района от 26.08.2019 № 537  «Об утверждении перечня муниципальных программ Ужурского района.

	Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы Ужурского района 
	Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства)

	Соисполнители муниципальной  программы Ужурского района 
	Администрации городского и сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района»



	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района 
	1.«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (приложение № 4 к  муниципальной программе Ужурского района).
2. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района» (приложение №  5 к  муниципальной программе Ужурского района).

 3. «Развитие транспортной системы Ужурского района» (приложение № 6 к  муниципальной программе Ужурского района).

4. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района» (приложение № 7 к  муниципальной программе Ужурского района).

	Цели муниципальной  программы Ужурского района 


	1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности

2. Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района

3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения

4. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района

	Задачи

муниципальной  программы Ужурского района 
	1. Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2. Улучшение санитарно – экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района, выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

4. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

	Этапы и сроки реализации муниципальной  программы Ужурского района 
	2017- 2030 годы 

	Перечень целевых показателей муниципальной  программы Ужурского района с указанием планируемых к достижению значений 
в результате реализации муниципальной  программы Ужурского района 
	Приложение к паспорту муниципальной  программы Ужурского района

	Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы Ужурского района, в том числе по годам реализации 
	Объем  финансирования муниципальной  программы Ужурского района составляет –  2 222 403,0  тыс. руб.; 

2017 год – 165802,2 тыс. руб.; 

2018 год – 161328,8 тыс. руб.;
2019 год – 159981,6 тыс. руб.;

2020 год – 246280,7 тыс. руб.;

2021 год – 326873,3 тыс. руб.; 

2022 год – 318116,1 тыс. руб.;

2023 год – 217533,5 тыс. руб.;

2024 год – 212771,3 тыс. руб.;

2025 год – 221676,3 тыс. руб.;

2026 год – 96019,6 тыс. руб.;

2027 год – 96019,6 тыс. руб.

Из них: 

за счет средств местного бюджета – 439 065,1 тыс. рублей; в том числе по годам реализации:

2017 год – 22154,7 тыс. руб.;
2018 год – 26651,8 тыс. руб.;
2019 год – 19672,5 тыс. руб.;

2020 год – 31880,1 тыс. руб.;

2021 год – 28198,9 тыс. руб.; 

2022 год – 46590,5 тыс. руб.;

2023 год – 49387,1 тыс. руб.;

2024 год – 71873,6 тыс. руб.;

2025 год – 75691,9 тыс. руб.;

2026 год – 33482,0 тыс. руб.;

2027 год – 33482,0 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета 1 774 858,8 тыс. руб.;
2017 год -  143647,5 тыс. руб.;
2018 год -  134677,0 тыс. руб.;
2019 год -  140309,1 тыс. руб.;

2020 год – 214400,6 тыс. руб.;

2021 год – 290296,1 тыс. руб.; 

2022 год – 271480,3 тыс. руб.;

2023 год – 168090,9 тыс. руб.;

2024 год – 140897,7 тыс. руб.;

2025 год – 145984,4 тыс. руб.;

2026 год – 62537,6 тыс. руб.

2027 год – 62537,6 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета 8 479,1 тыс. руб.;
2021 год – 8378,3 тыс. руб.;

2022 год – 45,3 тыс. руб.;

2023 год – 55,5 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год


2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития с указанием основных показателей социально -экономического развития Ужурского района


Жилищно-коммунальное хозяйство Ужурского района (далее - район) характеризует:


-высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования 60 – 70 %;


-высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;


-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;


- недостаточная степень очистки питьевой воды и сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.



Жилищно-коммунальный комплекс района - это совокупность инженерно-технических объектов, предназначенных для предоставления жилищно-коммунальных услуг. В Ужурском районе действует пять организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из них две занимаются только водоснабжением (МУП «АлПи и Ко», ООО «Сибтепло»), две являются управляющими компаниями (ООО «Ужурское ЖКХ», ООО «РИТ»), и организации, которые обеспечивают тепловодоснабжение, водоотведение  (ООО «Ужурское ЖКХ», ООО «ЖКХ Ужурского района»). 

Теплоснабжение в районе обеспечивают 29 муниципальных котельных, в которых установлено 89 котлов общей мощностью 91,88 Гкал/час., средний процент износа по основным фондам 61,5 %. Общая протяженность тепловых сетей составляет – 42,76 км., из них ветхих (требующих замены) – 18,84 км. 



Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 232,06 км., из них ветхих (требующих замены) – 138,85 км. Общая протяженность канализационных сетей составляет – 21,21 км., из них ветхих (требующих замены) – 18,21 км.
Для повышения надежности и экономичности системы тепло - водоснабжения района необходима реконструкция и капитальный ремонт существующих котельных, замена технологического оборудования на более эффективное и экономичное, а также строительство новых объектов, замена изношенных тепловых, водопроводных и канализационных сетей, реконструкция внутридомовых трубопроводов, установка индивидуальных теплообменников в каждом многоквартирном доме.


Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.


Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории района, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

                   Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

          Для увеличения уровня благоустройства территории также необходимо бережное отношение населения к объектам муниципальной собственности.

Приоритетами развития в дорожной сфере на территории Ужурского района являются:


- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в рамках содержания дорог и качества выполнения  дорожных работ;

 
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами в рамках содержания автомобильных дорог.

Качество жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

Одной из основных задач, решаемой в районе, остается улучшение жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья.

На территории района ведется работа по выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.

Принятие муниципальной  программы Ужурского района обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращению критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения  района, благоустройства территории, улучшения дорожного хозяйства, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата, увеличением ввода жилья.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства и строительства, описание основных целей и задач муниципальной  программы Ужурского района, тенденции социально-экономического развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства и строительства

Цели муниципальной  программы Ужурского района:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности.

2. Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района.

3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения.

4. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района.

Для достижения этих целей необходимо выполнить следующие задачи:

1.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2.Улучшение санитарно – экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

3.Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

4.Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.
При реализации данных задач предполагается достичь следующих результатов, приведенных в приложении к паспорту муниципальной программы Ужурского района.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Энергосбережение должно обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых решений и мероприятий, и,  соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР.

 Благоустройство многих населённых пунктов района не отвечает современным требованиям. Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

 Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и безопасность граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Дорожное хозяйство Ужурского района включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них.

 Ужурский район является одним из крупнейших районов края, а также транзитным районом, соединяющий юг Красноярского края, Республику Хакасия и Тыва с центральной  и северной частями Красноярского края.

Улично-дорожная сеть Ужурского района составляет 327,0 км. В районе имеется 18 мостов, 10 железнодорожных переездов. В целях поддержания автомобильных дорог и дорожных сооружений  на должном уровне, необходимо своевременно и качественно обслуживать, ремонтировать, содержать и строить новые.

Для населения района автомобильные дороги имеют важное значение,   поскольку они обеспечивают единственную транспортную связь населенных пунктов, входящих в состав района, с районным центром, центрами сельских поселений и между собой.

 Обеспечение сохранности и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Ужурского района и элементов их обустройства требует регулярного выполнения мероприятий по очистке проезжей части дорог, тротуаров, мостов, обочин,  выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Состояние улично-дорожной сети  определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

           Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Реализуемые мероприятия в области дорожного движения должны быть направлены на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети. Реализация этих мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также улучшить условия движения автотранспорта, снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения в Ужурском районе.
В целом улучшение «дорожных условий» приведет к:
 - сокращению времени на перевозку грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

 - снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- развитию туризма;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ).

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их эффективного использования с целью максимального снижения количества проблемных участков дороги и сооружений на них.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории района.

Для достижения цели увеличения ввода жилья, расположенного на территории Ужурского района, необходимо реализовать следующие направления: 

- обустроить земельные участки коммунальной и транспортной инфраструктурой; 

- улучшить жилищные условия молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;

- разработать (корректировать) и утверждать нормативы градостроительного проектирования как основы правового регулирования застройки населенных пунктов;

- разработать (корректировать) и утверждать документы территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания поселений района, в том числе внесение изменений в данные документы.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной  программы Ужурского района, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства и строительства

Информация по целевым показателям и показателям результативности муниципальной программы Ужурского района приведена в приложении к паспорту муниципальной  программы Ужурского района.

Неисполнение муниципальной  программы Ужурского района может привести: к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; к критическому уровню износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района;  к ненадежному предоставлению коммунальных услуг потребителям.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной  программы Ужурского района

             Муниципальной программой «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» предусмотрены  следующие подпрограммы:

1. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цель подпрограммы № 1:

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности.

 Задача подпрограммы № 1:

Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района».

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цель подпрограммы№2:

Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов  района.

Задача подпрограммы  №2:

Улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

3. «Развитие транспортной системы Ужурского района».

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цели подпрограммы № 3:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения.

Задача подпрограммы № 3:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

4. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района». 

Срок реализации подпрограммы- 2017 - 2030 годы.

Цель Подпрограммы №4:

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района.

Задача Подпрограммы №4:

Создание условий для увеличения объемов ввода жилья 

  Основные проблемы на территории:

Подпрограмма 1:

- значительный уровень износа основных производственных фондов, 
в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60 - 70%;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

Подпрограмма 2:

- неудовлетворительное состояние внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

Подпрограмма 3:

 - пропускная способность автодорог населенных пунктов существенно ограничена, отсутствие обходов населенных пунктов приводит 
к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние на экологическую среду.

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальную потребность района. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие района.

Подпрограмма  4:

- на протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в Ужурском районе практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

  Социальная эффективность и экономический эффект от реализации муниципальной  программы Ужурского района достигается за счет:

1) повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения и теплоснабжения;

2) улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду;

3) создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий энергоресурсами.

Обеспечение сохранности и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Ужурского района и элементов их обустройства требует регулярного выполнения мероприятий по очистке  проезжей части дорог, тротуаров мостов, обочин,  выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

           В настоящее время основным фактором, определяющим развитие жилищного строительства на территории Ужурского района, является дефицит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами инфраструктуры – транспортной, инженерной, социальной. 

         Подготовка генеральных планов (внесение изменений) городского и сельских поселений и разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства приведет к расширению территории населенных пунктов, предназначенной для реализации проектов застройки.

Муниципальной программой отдельных мероприятий не предусмотрено.

           6. Информация об основных мерах правового регулирования 

Основными мерами правового регулирования направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной  программы Ужурского района, являются подготовка документов для участия в  конкурсных отборах  на проведение разного плана работ, которые улучшают качество жизнедеятельности населения (приложение № 3 к муниципальной программе Ужурского района).

7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Ужурского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение недвижимого  имущества муниципальной собственности Ужурского района данной программой не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района)

          Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы Ужурского района приведена в приложении № 1 к муниципальной  программе Ужурского района. 

          Информация об источниках финансирования приведена в приложении №2 к муниципальной программы Ужурского района.

9. Мероприятия, направленные на реализацию научной, 

 научно-технической и инновационной деятельности

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках муниципальной программы Ужурского района не предусмотрена.

10. Мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства

          Реализация мероприятий в рамках государственно-частного партнерства не предусмотрена. В целях развития государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере заключаются концессионные соглашения поселениями района.

11. Мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов

         Реализация мероприятий за счет средств внебюджетных фондов не предусмотрена.

12. Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета, информация о наличии указанных проектов и их основных параметрах

         Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета программой не предусмотрены.

13. Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, информация о наличии таких мероприятий с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию

         Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию, отражены в

Приложении № 2 к подпрограмме № 1; Приложении № 2 к подпрограмме № 2;

Приложении № 2 к подпрограмме № 3; Приложении № 2 к подпрограмме № 4.

14. Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ужурского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Ужурского района, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Ужурского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения 

Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов для обеспечения нужд Ужурского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, программой не предусмотрены.


Количество

 приобретенного контейнерного оборудования на обустраиваемых местах (площадок) для населенных пунктов

		шт.

	0

	602

	105

	104

	122

	222

	10

	10

	10

	10

	
	1.5.

	Протяженность отремонтированных тепловых  сетей
	м
	186

	382
	379

	45

	903

	1294
	100

	100

	100

	100


	1.6.

	Объем вывезенных отходов при ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

	куб.м.

	0

	0

	0

	419

	404

	413
	300

	300

	300

	300


	1.7

	Количество отремонтированных объектов водоснабжения

	ед

	0

	1

	0

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	1


	1.8

	Количество установленных модульных котельных

	ед.

	1

	0

	0

	1

	2

	1

	0

	0

	0

	0


	1.9.

	Количество отремонтированных объектов водоотведения

	ед.

	0

	0

	0

	0

	0

	3

	0

	0

	0

	0


	2. Цель –  Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района

	2.1.

	Количество благоустроенных общественных пространств (городская среда)

	ед.

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	0

	0


	2.2.

	Количество благоустроенных дворовых территорий (городская среда)

	шт.

	6

	4

	4

	3

	3

	2

	2

	2

	2

	2


	2.3.
	Количество поселений, в которых проведены мероприятия по освещению улично-дорожной сети
	шт.

	11

	13

	12
	12
	12

	13
	12
	12

	12
	12

	2.4.

	Количество поселений, в которых проведены мероприятия по организации общественных работ
	шт.

	12
	12
	12
	12
	11
	11
	12
	12

	12
	12

	2.5

	Количество разработанных схем рекламных конструкций

	ед.

	1

	1

	1
	1
	1

	1
	1
	1

	1
	1

	2.6

	Количество разработанных  схем рекламного места 

	ед.
	1

	0

	0
	1
	0

	0
	1
	1

	1
	1

	2.7

	Количество демонтированных рекламных конструкций

	ед.
	2

	0

	0
	2
	0

	0
	1
	1

	1
	1

	2.8

	Количество населенных пунктов, где созданы условия для обеспечения услугами 
связи

	шт.

	2

	1

	3

	0

	1

	3

	0

	0

	0

	0


	2.9

	Количество поселений, в которых проведены мероприятия по озеленению территорий

	шт.

	0

	0

	0

	2

	0

	2

	0

	0

	0

	0


	2.10

	Количество населенных пунктов, на территории которых проведены работы по благоустройству кладбищ

	шт.

	0

	0

	2

	7

	5

	6
	0

	0

	0

	0


	2.11

	Количество поселений – победителей конкурса «Инициатива жителей – эффективность в работе»
	ед.

	2

	2

	3

	3

	4

	7
	0

	0

	0

	0


	2.12

	Протяженность участка улицы, на котором обеспечивается комплексное благоустройство
	м

	0

	500

	0

	0

	0

	600
	0

	0

	0

	0


	2.13

	Количество поселений, на территории которых реализованы инициативные проекты

	ед.

	0

	5

	9

	11

	13

	13

	0

	0

	0

	0


	2.14.
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

	ед.

	0

	0

	0

	0

	1

	1

	0
	0
	0
	0

	3.Цель -   Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения

	3.1
	Количество пригородных и междугородних маршрутов в границах района
	шт.
	19
	19
	19
	19
	19

	19
	19
	19

	19
	19

	3.2

	Количество обустроенных пешеходных переходов

	шт.

	3
	2
	0

	0

	0

	1

	0

	0

	0

	0


	3.3

	Количество установленных остановочных павильонов

	шт.

	7
	2
	0

	0

	0

	2

	0

	0

	0

	0


	3.4

	Количество приобретенных футболок с логотипом для участия  в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0

	4. Цель -    Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района

	4.1

	Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению

	ед.

	2

	3

	2
	3
	2

	2
	2
	2

	2
	2

	4.2

	Количество подготовленных описаний местоположения границ

	ед.

	0

	0

	0

	74

	5

	0
	0

	0

	0

	0


	4.3

	Количество актуализированных схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения

	шт.

	0

	0

	0

	0

	0

	6
	0

	0

	0

	0

	4.4.
	Количество разработанных проектов организации дорожного движения

	шт.

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0


	

	


Приложение № 1

к  муниципальной программе Ужурского района

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы Ужурского района 
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс. рублей)

	№ п/п
	Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
	Наименование муниципальной   программы Ужурского района, подпрограммы 
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Очередной финансовый год 

2025
	Первый год планового периода 2026
	Второй год планового периода

2027
	Итого на очередной финансовый год 
и плановый период

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	1
	Муниципальная программа Ужурского района
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»
	всего расходные обязательства 
по муниципальной  программе Ужурского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	221676,3
	96019,6
	96019,6
	413715,5

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	090
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	
	
	140
	Х
	Х
	Х
	209866,3
	96009,6
	96009,6
	401885,5

	
	
	
	
	050
	Х
	Х
	Х
	11810,0
	10,0
	10,0
	11830,0

	2
	Подпрограмма 1
	 Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
	всего расходные обязательства 
по подпрограмме муниципальной  программы Ужурского района 
	
	Х
	Х
	Х
	160759,5
	72037,6
	72037,6
	304834,7

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	050
	
	
	
	11800,0
	0,0
	0,0
	11800,0

	
	
	
	
	090
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	140
	
	
	
	148959,5
	72037,6
	72037,6
	293034,7

	3
	Подпрограмма  2
	Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района
	всего расходные обязательства 
по подпрограмме муниципальной  программы Ужурского района 
	
	Х
	Х
	Х
	37504,8
	3820,0
	3820,0
	45144,8

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	090
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	140
	
	
	
	37504,8
	3820,0
	3820,0
	45144,8

	4
	Подпрограмма 3
	Развитие транспортной системы Ужурского района
	всего расходные обязательства 
по подпрограмме муниципальной  программы Ужурского района 
	
	Х
	Х
	Х
	22512,0
	19512,0
	19512,0
	61536,0

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	090
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	140
	
	
	
	22502,0
	19502,0
	19502,0
	61506,0

	
	
	
	
	050
	
	
	
	10,0
	10,0
	10,0
	30,0

	5
	Подпрограмма  4
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района
	всего расходные обязательства 
по подпрограмме муниципальной  программы Ужурского района 
	
	Х
	Х
	Х
	900,0
	650,0
	650,0
	2200,0

	
	
	
	в том числе по ГРБС:
	090
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	140
	
	
	
	900,0
	650,0
	650,0
	2200,0


Приложение № 2

к  муниципальной программе Ужурского района

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района 

 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

(тыс. рублей)

	№ п/п
	Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
	Наименование муниципальной  программы Ужурского района, подпрограммы
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	Очередной финансовый год 

2025
	Первый год планового периода 

2026
	Второй год планового периода

2027
	Итого на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа Ужурского района
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»
	всего
	221676,3
	96019,6
	96019,6
	413715,5

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	145984,4
	62537,6
	62537,6
	271059,6

	
	
	
	местный бюджет
	75691,9
	33482,0
	33482,0
	142655,9

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 1
	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
	всего
	160759,5
	72037,6
	72037,6
	304834,7

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	114942,9
	62537,6
	62537,6
	240018,1

	
	
	
	местный бюджет
	45816,6
	9500,0
	9500,0
	64816,6

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 2
	Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района
	всего
	37504,8
	3820,0
	3820,0
	45144,8

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	31041,5
	0,0
	0,0
	31041,5

	
	
	
	местный бюджет
	6463,3
	3820,0
	3820,0
	14103,3

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	4
	Подпрограмма 3
	Развитие транспортной системы Ужурского района
	всего
	22512,0
	19512,0
	19512,0
	61536,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	22512,0
	19512,0
	19512,0
	61536,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	5
	Подпрограмма 4
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района
	всего
	900,0
	650,0
	650,0
	2200,0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	900,0
	650,0
	650,0
	2200,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	


Приложение № 3

к муниципальной программе

Ужурского района

Информация об основных мерах правового регулирования 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы Ужурского района

	№ п/п
	Форма нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности

	2
	Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

	3
	Подпрограмма 1  

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

	4
	Постановление администрации Ужурского района 

от 15.01.2020 № 13
	О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на территории Ужурского района


	Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	Документ утвержден, изменения вносятся согласно федеральному и краевому законодательству 

	5
	Цель - Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района

	6
	Задача - Улучшение санитарно – экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

	7
	Подпрограмма 2

Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района

	8
	Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения

	9
	Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района, выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

	10
	Подпрограмма 3

Развитие транспортной системы Ужурского района

	11
	Постановление администрации Ужурского  района 

от 18.05.2020 № 313
	Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам в Ужурском районе, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком
	Ведущий специалист отдела  ЖКХ и строительства администрации Ужурского района 

 
	Документ утвержден, изменения вносятся согласно федеральному и краевому законодательству 

	12
	Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района

	13
	Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья 

	14
	Подпрограмма 4

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района

	15
	Постановления администрации Ужурского района от  25.01.2019 № 43, 29.10.2024 № 717, 25.01.2019 № 38, 08.06.2018 № 382,

08.06.2018 № 381,

08.06.2018 №  380,

16.01.2017 № 7,

13.02.2017 № 58, 14.12.2020 №834
29.10.2024 № 718

20.01.2025 №27
	Административные регламенты
	Ведущие специалисты по архитектуре и строительству отдела ЖКХ и строительства администрации Ужурского района 
	Документы утверждены, изменения вносятся согласно федеральному и краевому законодательству в этой области


Приложение № 4

к муниципальной программе Ужурского района 

1. Паспорт  подпрограммы № 1

	Наименование подпрограммы № 1
	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  (далее -Подпрограмма №1, подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы Ужурского района 
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»   

	Исполнители мероприятий подпрограммы № 1
	Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), администрации городского и сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района»

	Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы № 1
	Администрации городского, сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района», администрации городского и сельских поселений

	Цели и задачи

подпрограммы № 1


	Цель:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности.

 Задача:

1.Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

	Ожидаемый результат от реализации подпрограммы № 1 
	приложение № 1 к Подпрограмме № 1 

	Сроки реализации подпрограммы № 1
	2017-2030 годы.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
	Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет – 304 834,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного  бюджета – 64 816,6 тыс. рублей; за счет средств краевого  бюджета – 240 018,1  тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

за счет средств местного  бюджета:
2025 год – 45 816,6 тыс. руб.;

2026 год – 9500,0 тыс. руб.;

2027 год – 9500,0 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета:
2025 год – 114 942,9 тыс. руб.;
2026 год – 62537,6 тыс. руб.;

2027 год – 62537,6 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год


2.Мероприятия подпрограммы № 1

 Мероприятия приведены в приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

3. Механизм реализации подпрограммы № 1

   Средства районного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы № 1 выделяются бюджетам  городского и сельских поселений района на капитальный  и текущий ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, разработку и оформление необходимой документации (далее - неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований района).

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий выделяются бюджетам муниципальных образований района при выполнении ими определенных условий в соответствии с государственными программами Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».
Перечисление средств районного бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы № 1 бюджетам муниципальных образований района осуществляется финансовым управлением на основании заявки от администрации района по окончании работ, при предоставлении следующих документов:

1) копии муниципальных контрактов и актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

2) отчеты согласно запрашиваемым формам.

4. Управление подпрограммой № 1 и контроль 

за исполнением

      Контроль за ходом выполнения подпрограммы № 1 осуществляет непосредственно первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

    Отдел ЖКХ и строительства администрации района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы № 1, организует систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные результаты и составляет отчеты реализации Подпрограммы №1.

   Муниципальные образования – участники подпрограммы № 1 после получения средств районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной  программы Ужурского района, предоставляют в отдел ЖКХ и строительства администрации района отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы согласно механизму реализации подпрограммы № 1 согласно запрашиваемым формам.

                                                                                                                                                                    Приложение № 1

                                          к  подпрограмме № 1

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы № 1
	№ 
п/п
	Цель, показатели результативности 

	Ед.
изм.
	Источник 
информации
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Цель 1.  Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности

	Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

	1
	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей
	м
	Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	1680
	5787
	200
	200,0

	2
	Количество установленных  котлов
	шт.
	Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	7
	7
	2
	2

	3
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления
	ед.
	Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	54
	126
	10
	10

	4
	Количество  приобретенного контейнерного оборудования на обустраиваемых местах (площадок) для населенных пунктов
	шт.
	Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	122
	222
	10
	10

	5
	Протяженность отремонтированных тепловых  сетей
	м
	Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	903
	1294
	100
	100

	6
	Объем вывезенных отходов при ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	куб.м.
	город Ужур
	404
	413
	300
	300

	7
	Количество отремонтированных объектов водоснабжения
	ед.
	Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	1
	1
	1
	1

	8
	Количество установленных модульных котельных
	ед.
	МКУ «Управление образования Ужурского района»
	2
	1
	0
	0

	9
	Количество отремонтированных объектов водоотведения
	ед.
	Администрация Озероучумского сельсовета. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	0
	3
	0
	0


 Приложение № 2

к  подпрограмме № 1

Перечень мероприятий подпрограммы № 1

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации 
	Расходы 
(тыс. руб.), годы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	очередной финансовый год

(2025)
	первый год планового периода

(2026)
	второй год планового периода

(2027)
	Итого на 

(2025-2027)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности

	Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

	Мероприятие 1

	1
	Капитальный и текущий ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а  также приобретение технологического оборудования, приобретение и установка модульных котельных для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также подготовка документации для определения достоверности сметной стоимости, оплата за проведение проверки достоверности сметной стоимости
	всего расходные обязательства 
	140
	0502
	1210081010
	
	44106,8
	8000,0
	8000,0
	60106,8
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Ужурского района
	140
	0502
	1210081010
	540
	45,9
	8000,0
	8000,0
	16045,9
	зарезервированные средства для софинансирования к краевой программе

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	1360,3
	0,0
	0,0
	1360,3
	Ремонт сети водоснабжения в п.Прилужье по ул. Центральная -398 м.

	
	
	Златоруновский сельсовет
	
	
	
	
	13120,8
	0,0
	0,0
	13120,8
	Ремонт водопроводной сети по ул. Рабочая п.Златоруновск, 200 м.

Ремонт сети водоснабжения в п.Златоруновск по  ул.Труда 150 м.

Ремонт водонапорной башни в п. Солбатский, ул.Мира, 21а, , ремонт сети водопровода по ул. Зеленая п.Солбатский протяженностью 693 м.

Приобретение и установка котла в котельной №2 по ул.Мира 1А.

Ремонт сети теплоснабжения в п.Златоруновск по ул.Рабочая 294 м.

Ремонт сетей теплоснабжения  в п.Златоруновск по ул. Советская 368 м.  Ремонт сетей теплоснабжения в п.Златоруновск по ул. Труда - 332 м.

Ремонт сети водоснабжения в п.Златоруновск по ул.Советская, ул.Ленина -360 м. 

	
	
	Кулунский сельсовет
	
	
	
	
	7153,0
	0,0
	0,0
	7153,0
	Ремонт водопроводной сети по ул. Новоселов - 660 м.  Ремонт водопроводной сети по ул.Степная -240 м.  Ремонт теплосети по ул. Геологическая до ул. Полевая в с. Кулун - 106 м.  Приобретение и замена котла в котельной.

Ремонт сети водоснабжения в с.Кулун по ул.Новоселов – 100 м.

	
	
	Локшинский сельсовет
	
	
	
	
	1124,9
	0,0
	0,0
	1124,9
	Ремонт водопроводной сети в д.Корнилово, ул.Поселенская 470 м.  Ремонт водопроводной сети в с.Ашпан по ул.Береговая протяженностью 243 м

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	6598,6
	0,0
	0,0
	6598,6
	Приобретение и замена котла в котельной по ул.Рабочая 50, стр. 2а. Ремонт тепловой сети по ул.Вокзальная -114 м

	
	
	Солгонский сельсовет
	
	
	
	
	566,4
	0,0
	0,0
	566,4
	Замена котла в ДК д.Яга, устройство навеса под уголь, контейнера

	
	
	Локшинский сельсовет
	
	
	
	
	417,4
	0,0
	0,0
	417,4
	Замена котла в ДК д.Корнилово, ремонт помещения в котельной

	
	
	Приреченский сельсовет
	
	
	
	
	1319,9
	0,0
	0,0
	1319,9
	Приобретение котла в котельную по ул.Набережная, 7А в п.Приреченск

	
	
	Крутоярский сельсовет
	
	
	
	
	599,6
	0,0
	0,0
	599,6
	Ремонт водопроводной сети в д.Алексеевка по ул. Солнечная, 385 м.

	
	
	Управление образования
	050
	0702
	1210081010
	612
	11800,0
	0,0
	0,0
	11800,0
	Монтаж автоматической блочно-модульной котельной по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с.Локшино

	Мероприятие 2

	2
	Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
	всего расходные обязательства 
	140
	0502
	1210075700
	811
	62537,6
	62537,6
	62537,6
	187612,8
	компенсация части платы граждан за коммунальные услуги 

РСО

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Ужурского района
	140
	0502
	1210075700
	811
	62537,6
	62537,6
	62537,6
	187612,8
	

	Мероприятие 3

	3
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	всего расходные обязательства 
	140
	0605
	1210081190
	540
	997,0
	1000,0
	1000,0
	2997,0
	ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории города Ужура

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	140
	0605
	1210081190
	540
	997,0
	1000,0
	1000,0
	2997,0
	

	Мероприятие 4

	4
	Обустройство  мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования
	всего расходные обязательства 
	140
	0605
	12100S4630
	540
	13941,6
	500,0
	500,0
	14941,6
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	140
	0605
	12100S4630
	540
	926,7
	0,0
	0,0
	926,7
	Средства на приобретение контейнерного оборудования в 2024 году

	
	
	Златоруновский сельсовет
	
	
	
	
	1191,4
	0,0
	0,0
	1191,4
	Обустройство 15 площадок, приобретение 21 ед. контейнерного оборудования, 1 мульды

	
	
	Михайловский сельсовет
	
	
	
	
	189,4
	0,0
	0,0
	189,4
	Обустройство 1 площадки, приобретение 1 ед. контейнерного оборудования, 1 мульды

	
	
	Приреченский сельсовет
	
	
	
	
	1054,7
	0,0
	0,0
	1054,7
	Обустройство 17 площадок, приобретение 29 ед. контейнерного оборудования

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	1059,3
	0,0
	0,0
	1059,3
	Обустройство 9 площадок, приобретение 23 ед. контейнерного оборудования

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	3715,4
	0,0
	0,0
	3715,4
	Обустройство 40 площадок, приобретение 62 ед. контейнерного оборудования

	
	
	Васильевский сельсовет
	
	
	
	
	128,8
	0,0
	0,0
	128,8
	Обустройство 1 площадок, приобретение 2 ед. контейнерного оборудования

	
	
	Ильинский сельсовет
	
	
	
	
	1120,2
	0,0
	0,0
	1120,2
	Обустройство 14 площадок, приобретение 16 ед. контейнерного оборудования

	
	
	Крутоярский сельсовет
	
	
	
	
	1021,1
	0,0
	0,0
	1021,1
	Обустройство 7 площадок, приобретение 14 ед. контейнерного оборудования, 1 мульды

	
	
	Кулунский сельсовет
	
	
	
	
	921,4
	0,0
	0,0
	921,4
	Обустройство 8 площадок, приобретение 14 ед. контейнерного оборудования, 1 мульды

	
	
	Малоимышский сельсовет
	
	
	
	
	1021,1
	0,0
	0,0
	1021,1
	Обустройство 7 площадок, приобретение 14 ед. контейнерного оборудования, 1 мульды

	
	
	Озероучумский сельсовет
	
	
	
	
	376,9
	0,0
	0,0
	376,9
	Обустройство 2 площадок, приобретение 4 ед. контейнерного оборудования, 1 мульды

	
	
	Солгонский сельсовет
	
	
	
	
	1120,1
	0,0
	0,0
	1120,1
	Обустройство 5 площадок, приобретение 15 ед. контейнерного оборудования, 2 мульды

	
	
	Администрация Ужурского района
	140
	0605
	12100S4630
	540
	95,1
	500,0
	500,0
	1095,1
	Зарезервированные средства 



	Мероприятие 5

	5
	Ликвидация несанкционированных свалок
	всего расходные обязательства 
	140
	0603
	12103S6900
	540
	19000,0
	0,0
	0,0
	19000,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Михайловкий сельсовет
	140
	0603
	12103S6900
	540
	19000,0
	0,0
	0,0
	19000,0
	Очистка свалки на территории Михайловского сельсовета, 190,0 тыс. – софинансирование

	Мероприятие 6

	6
	Капитальный  ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и  очистки сточных вод
	всего расходные обязательства 
	140
	0505
	12102S5710
	540
	20176,5
	0,0
	0,0
	20176,5
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кулунский сельсовет
	
	
	
	
	1517,0
	0,0
	0,0
	1517,0
	капитальный ремонт теплосети по ул.Спортивная до ул.Геологическая в с.Кулун – 80 м

	
	
	Михайловский сельсовет
	
	
	
	
	7081,4
	0,0
	0,0
	7081,4
	капитальный ремонт водопроводной сети с.Михайловка ул.Садовая – 1083 м, ул.Школьная, ул.Колосова, ул.Тимирязева – 505 м, Колосова – 300 м.

	
	
	Озероучумский сельсовет
	
	
	
	
	9043,6
	0,0
	0,0
	9043,6
	приобретение автомобиля для подвоза питьевого водоснабжения жителям д.Камышта Озероучумского сельсовета, ремонт объектов водоотведения в п.Озеро Учум

	
	
	Крутоярский сельсовет
	
	
	
	
	2534,5
	0,0
	0,0
	2534,5
	капитальный ремонт в котельной №1, замена котла по ул.Первомайская, 1 с.Крутояр

	ИТОГО
	160 759,5
	72037,6
	72037,6
	304 834,7
	


                                                                           Приложение №5            

                                                                           к муниципальной программе                                       

                                                                           Ужурского района 

1. Паспорт подпрограммы №2
	Наименование подпрограммы №2
	«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района»  (далее - Подпрограмма №2, подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы Ужурского района 
	«Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»   

	Исполнители мероприятий подпрограммы№2
	Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), Администрации городского и сельских поселений.

	Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы №2
	Администрации городского и сельских поселений

	Цели и задачи

подпрограммы №2


	Цели: 

Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов  района.

Задачи: 

Улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

	Ожидаемый результат от реализации подпрограммы№2 
	приложение №1 к Подпрограмме №2 

	Сроки реализации подпрограммы№2
	2017-2030 годы.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы №2
	Общий объем финансирования подпрограммы №2  составляет – 45 144,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного  бюджета – 14 103,3 тыс. рублей, за счет средств краевого  бюджета – 31 041,5 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

за счет средств местного  бюджета
2025 год – 6463,3 тыс. руб.;
2026 год – 3820,0 тыс. руб.;

2027 год – 3820,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета

2025 год – 31 041,5 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год


2.Мероприятия подпрограммы № 2

 Мероприятия приведены в приложении № 2 к Подпрограмме № 2.

3. Механизм реализации Подпрограммы №2

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы №2 предусматриваются в форме иных межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края по следующим государственным программам Красноярского края:

- «Содействие развитию местного самоуправления»;

- «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;

- «Развитие информационного общества».

        Субсидии, иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края по итогам конкурсных отборов.
Обязательным условием предоставления является долевое участие муниципальных образований в финансировании расходов по реализации мероприятий за счет средств местного бюджета.

Порядки проведения конкурсных отборов, порядки предоставления и расходования средств субсидий, а также перечень отчетных документов устанавливаются постановлениями Правительства Красноярского края.

Субсидии бюджетам муниципальных образований для формирования современной городской среды предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». Цель программы - повышение качества и комфорта среды проживания на территории  поселений. Задачи государственной программы - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края.

4. Управление подпрограммой № 2  и контроль за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет непосредственно первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Контроль над целевым расходованием районных и краевых   средств   осуществляет финансовое  управление.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на органы местного самоуправления района в соответствии с действующим законодательством.

В рамках осуществления контроля за ходом реализации Подпрограммы №2 отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района вправе запрашивать у органов местного самоуправления района необходимые документы и информацию, связанные с реализацией Подпрограммы № 2.

Органы местного самоуправления района представляют в министерство строительства Красноярского края отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы №2 с приложением отчетных документов.

Отчеты о реализации Подпрограммы №2 формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями соглашений.
по 

Приложение № 1

к  подпрограмме №2

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №2
	№ 
п/п
	Цель, показатели результативности 

	Ед.
изм.
	Источник 
информации
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Цель-Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района

	Задача - Улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района

	1
	Количество благоустроенных общественных пространств (городская среда)
	ед.
	Администрация города Ужура
	1
	1
	1
	1

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий (городская среда)
	шт.
	Администрация города Ужура
	3
	2
	2
	2

	3
	Количество поселений, в которых проведены мероприятия по освещению улично-дорожной сети
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, сельские поселения района
	12
	13
	12
	12

	4
	Количество поселений, в которых проведены мероприятия по организации общественных работ
	шт.
	Сельские поселения района
	11

	11
	12
	12

	5
	Количество разработанных схем рекламных конструкций
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	1
	1
	1
	1

	6
	Количество разработанных схем рекламного места 
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	0
	0
	1
	1

	7
	Количество демонтированных рекламных конструкций
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	0
	0
	1
	1

	8
	Количество населенных пунктов, где созданы условия для обеспечения услугами 

связи
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	1
	3
	0
	0

	9
	Количество поселений, в которых проведены мероприятия по озеленению территорий
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, администрация г.Ужура, администрация Кулунского сельсовета
	0
	2
	0
	0

	10
	Количество населенных пунктов, на территории которых проведены работы по благоустройству кладбищ
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, поселения района
	5
	6
	0
	0

	11
	Количество поселений – победителей конкурса «Инициатива жителей – эффективность в работе»
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, поселения района
	4
	7
	0
	0

	12
	Протяженность участка улицы, на котором обеспечивается комплексное благоустройство
	м.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, администрация Кулунского сельсовета
	0
	600
	0
	0

	13
	Количество поселений, на территории которых реализованы  инициативные проекты
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, поселения района
	13
	13
	0
	0

	14
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях
	ед.
	Прилужский сельсовет. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, поселения
	1
	1
	0
	0


                                                                                                                                                               Приложение № 2

                                     к  подпрограмме №2

Перечень мероприятий подпрограммы №2

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации 
	Расходы 
(тыс. руб.), годы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	очередной финансовый год

(2025)
	первый год планового периода

(2026)
	второй год планового периода

(2027)
	Итого на 

(2025-2027)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель-Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района

	Задача - Улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

	Мероприятие 1

	1
	Организация общественных работ в поселениях и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220081050
	540
	248,8
	300,0
	300,0
	848,8
	организация общественных работ в поселениях и временного трудоустройства несоверш.  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Васильевский сельсовет
	
	
	
	
	6,5
	6,5
	6,5
	
	

	
	
	Златоруновский сельсовет
	
	
	
	
	35,1
	35,1
	35,1
	
	

	
	
	Ильинский сельсовет
	
	
	
	
	19,2
	19,2
	19,2
	
	

	
	
	Крутоярский сельсовет
	
	
	
	
	35,6
	35,6
	35,6
	
	

	
	
	Кулунский  сельсовет
	
	
	
	
	10,2
	10,2
	10,2
	
	

	
	
	Локшинский сельсовет
	
	
	
	
	29,9
	29,9
	29,9
	
	

	
	
	Малоимышский сельсовет
	
	
	
	
	0,0
	51,2
	51,2
	
	

	
	
	Михайловский сельсовет
	
	
	
	
	13,5
	13,5
	13,5
	
	

	
	
	Озероучумский сельсовет
	
	
	
	
	4,7
	4,7
	4,7
	
	

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	25,2
	25,2
	25,2
	
	

	
	
	Приреченский сельсовет
	
	
	
	
	31,4
	31,4
	31,4
	
	

	
	
	Солгонский  сельсовет
	
	
	
	
	37,5
	37,5
	37,5
	
	

	Мероприятие 2

	2
	Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края
	всего расходные обязательства 
	140
	0410
	12203S6450
	240
	9420,6
	0,0
	0,0
	9420,6
	развитие услуг связи,

софинансирование на п. Белая Роща 3000,0 руб., Новая Кузурба 2820,5 руб., Сухая Долина 3600,0 руб.

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Ужурского района
	
	
	
	
	9420,6
	0,0
	0,0
	9420,6
	

	Мероприятие 3

	3
	Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	122И455550
	540
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0
	2025 год – благ-во 3 дворовых территорий, благоустройство сквера «Детский»,

софинансирование мероприятий в 2025-2027 гг

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Ужур
	
	
	
	
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0
	

	Мероприятие 4

	4
	Обеспечение освещением территорий 
	всего расходные обязательства 
	140
	  0503
	1220081150
	540
	2179,9
	1200,0
	1200,0
	4579,9
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	зарезервированные средства на мероприятия поселений

	
	
	Администрация Ужурского района
	
	
	
	
	0,0
	1200,0
	1200,0
	2400,0
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	

	
	
	Васильевский сельсовет
	
	
	
	
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	

	
	
	Златоруновский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Ильинский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Крутоярский сельсовет
	
	
	
	
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	

	
	
	Кулунский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Локшинский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Малоимышский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Михайловский сельсовет
	
	
	
	
	99,9
	0,0
	0,0
	99,9
	

	
	
	Озероучумский сельсовет
	
	
	
	
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Приреченский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	
	Солгонский сельсовет
	
	
	
	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	Мероприятие 5

	5
	Мероприятия в области наружной рекламы на территории района
	всего расходные обязательства
	140
	 0113
	1220081200
	244
	0,0
	20,0
	20,0
	40,0
	зарезервированные средства для исполнения полномочий

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрации      

 Ужурского  района
	
	
	
	
	0,0
	20,0
	20,0
	40,0
	

	Мероприятие 6

	6
	Обследование автомобильных дорог в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью
	всего расходные обязательства
	140
	0410
	1220081160
	540
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрации      Ужурского  района
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 7

	7
	Проведение мероприятий по озеленению городских и сельских территорий
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220081130
	540
	1300,0
	1300,0
	1300,0
	3900,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0
	Озеленение на территории г.Ужура

	
	
	Кулунский сельсовет
	
	
	
	
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0
	Озеленение на территории с.Кулун

	Мероприятие 8

	8
	Благоустройство городского кладбища
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220081310
	540
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	Благоустройство аллеи участников СВО

	Мероприятие 9

	9
	Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемые непосредственно населением на территории населенного пункта
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220277490
	540
	2646,8
	0,0
	0,0
	2646,8
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крутоярский сельсовет


	
	
	
	
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	Реализация проекта "Счастливое детство" -благоустройство детской площадки в д.Усть-Изыкчуль

	
	
	Прилужский сельсовет


	
	
	
	
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	Благоустройство территории сельского клуба д.Тургужан

	
	
	Златоруновский сельсовет


	
	
	
	
	352,0
	0,0
	0,0
	352,0
	Обустройство детской площадки в п.Солбатский

	
	
	Приреченский сельсовет


	
	
	
	
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	Благоустройство детской площадки в п.Белопольск

	
	
	Озероучумский сельсовет


	
	
	
	
	165,0
	0,0
	0,0
	165,0
	Устройство освещения в д.Камышта

	
	
	Малоимышский сельсовет


	
	
	
	
	329,8
	0,0
	0,0
	329,8
	Устройство освещения в с.Старая Кузурба по ул.Центральная

	
	
	Локшинский сельсовет
	
	
	
	
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	Благоустройство территории возле клуба в д.Корнилово

	Мероприятие 10

	10
	Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	122И477420
	540
	495,0
	0,0
	0,0
	495,0
	Софинансирование для реализации проекта «Прогулка по Главной» в с.Кулун

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кулунский сельсовет
	
	
	
	
	495,0
	0,0
	0,0
	495,0
	

	Мероприятие 11

	11
	Осуществление авторского надзора
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220081300
	540
	80,0
	0,0
	0,0
	80,0
	Осуществление авторского надзора при благоустройстве спортивной площадки в с.Солгон возле школы

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Солгонский сельсовет
	
	
	
	
	80,0
	0,0
	0,0
	80,0
	

	Мероприятие 12

	12
	Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220276410
	540
	13388,6
	0,0
	0,0
	13388,6
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	2700,0
	0,0
	0,0
	2700,0
	Благоустройство сквера "Детский" по ул. Рабочая

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	Благоустройство сквера "Молодежный" п. Прилужье 

	
	
	Крутоярский сельсовет


	
	
	
	
	352,0
	0,0
	0,0
	352,0
	Приобретение тракторного оборудования для благоустройства территории

	
	
	Локшинский сельсовет


	
	
	
	
	960,0
	0,0
	0,0
	960,0
	Реализация проекта "Перемены к лучшему" (текущий ремонт Локшинского и Корниловского СДК)

	
	
	Приреченский сельсовет


	
	
	
	
	2000,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	Благоустройство спортивной площадки в п.Приреченск 

	
	
	Солгонский сельсовет


	
	
	
	
	1140,0
	0,0
	0,0
	1140,0
	Текущий ремонт сельского клуба в д.Тарханка Ужурского района

	
	
	Михайловский сельсовет


	
	
	
	
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	Благоустройство территории возле ДК в с.Михайловка

	
	
	Малоимышский сельсовет


	
	
	
	
	485,0
	0,0
	0,0
	485,0
	Приобретение навесного оборудования на трактор для благоустройства населенных пунктов

	
	
	Васильевский сельсовет


	
	
	
	
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	Реализация проекта «Уютный клуб - залог успеха»

	
	
	Озероучумский сельсовет 


	
	
	
	
	992,0
	0,0
	0,0
	992,0
	Реализация проекта «Наш любимый парк»

	
	
	Кулунский сельсовет 


	
	
	
	
	575,0
	0,0
	0,0
	575,0
	Реализация проекта "Светлое село" (ремонт уличного освещения в с.Кулун)

	
	
	Ильинский  сельсовет 


	
	
	
	
	507,0
	0,0
	0,0
	507,0
	Текущий ремонт зрительного зала Новокузурбинского ДК Ужурского района

	
	
	Златоруновский сельсовет


	
	
	
	
	977,6
	0,0
	0,0
	977,6
	 Реализация проекта "Светлые улицы поселков" (ремонт уличного освещения на территории Златоруновского сельсовета)

	Мероприятие 13

	13
	Поддержка проектов инициатив жителей по благоустройству кладбищ
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	1220276660
	540
	5595,1
	0,0
	0,0
	5595,1
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Михайловский сельсовет
	
	
	
	
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	Благоустройство кладбища в с.Михайловка 

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	570,0
	0,0
	0,0
	570,0
	Благоустройство кладбища в д.Тургужан

	
	
	Локшинский сельсовет
	
	
	
	
	750,0
	0,0
	0,0
	750,0
	Благоустройство кладбища в д.Баит

	
	
	Малоимышский сельсовет
	
	
	
	
	1294,0
	0,0
	0,0
	1294,0
	Благоустройство кладбища в с.Малый Имыш

	
	
	Озероучумский сельсовет
	
	
	
	
	1981,1
	0,0
	0,0
	1981,1
	Благоустройство кладбища в д.Камышта (подъездные пути)

	Мероприятие 14

	14
	Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий
	всего расходные обязательства 
	140
	0503
	12304L5763
	540
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	Возмещение расходов на софинансирование, реализация проекта
«Спорт для всех» (обустройство спортивной  площадки в д.Тургужан, ул.Главная, 9)

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	

	ИТОГО
	37504,8 
	3820,0
	3820,0
	45144,8
	


Приложение № 6

к  муниципальной программе Ужурского района 

1. Паспорт подпрограммы № 3

	Наименование подпрограммы №3
	«Развитие транспортной системы Ужурского района»  (далее - Подпрограмма № 3, подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы Ужурского района 
	«Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»   

	Исполнители мероприятий подпрограммы № 3
	Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства, отдел экономики и прогнозирования), администрации городского и сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района»

	Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы № 3
	Администрации городского, сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района»

  

	Цели и задачи

подпрограммы № 3


	Цели: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения.

Задачи:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

	Ожидаемый результат от реализации подпрограммы№3 
	Результат от реализации программы приведен в приложении № 1 к подпрограмме №3

	Сроки реализации подпрограммы№3
	2017-2030 годы.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы №3
	Общий объем финансирования подпрограммы №3 составляет – 61 536,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 61 536,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

за счет средств местного бюджета
2025 год – 22512,0  тыс. руб.;
2026 год – 19512,0 тыс. руб.;

2027 год – 19512,0 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета 

2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;


2027 год – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год


2.Мероприятия подпрограммы № 3

 Мероприятия приведены в приложении №2 к Подпрограмме № 3.

                                        3.Механизм реализации подпрограммы № 3

Реализация подпрограммы №3 осуществляется за счет средств местного бюджета (дорожного фонда Ужурского района), а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы Ужурского района, является администрация Ужурского района, МКУ «Управление образования Ужурского района».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению № 2 к подпрограмме №3 муниципальной программы Ужурского района (далее - мероприятия подпрограммы).

Субсидии, иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
Субсидии, иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предоставляются при условии долевого участия поселения в финансировании мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями между министерством транспорта Красноярского края и администрацией Ужурского района, администрациями поселений.

Функции муниципальных заказчиков возлагаются на администрации городского и сельских поселений района.

Перечисление средств районного бюджета на финансирование мероприятий Подпрограммы бюджетам муниципальных образований района осуществляется финансовым управлением на основании заявки от поселений района по окончанию работ, при предоставлении следующих документов:

1) копий актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры;

2) платежных поручений на оплату суммы софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования района;

3) отчеты, согласно запрашиваемым формам.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляют непосредственно глава района, первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Отдел ЖКХ и строительства администрации района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной  программы Ужурского района.

Муниципальные образования – участники Подпрограммы после получения средств районного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, предоставляют в отдел ЖКХ и строительства администрации района отчет об исполнении мероприятий подпрограммы, согласно механизму реализации подпрограммы №3.

                                                                                                                                                                   Приложение № 1

                                                                к  подпрограмме №3

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №3
	№ 
п/п
	Цель, показатели результативности 

	Ед.
изм.
	Источник 
информации
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Цель -  Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения

	Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1
	Количество пригородных и междугородних маршрутов в границах района
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	19
	19
	19
	19

	2
	Количество обустроенных пешеходных переходов
	шт.
	Администрация города Ужура
	0
	1
	0
	0

	3
	Количество установленных остановочных павильонов
	шт.
	Администрация Прилужского сельсовета
	0
	2
	0
	0

	4
	Количество приобретенных футболок с логотипом для участия  в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	шт.
	МКУ «Управление образования Ужурского района»
	0
	10
	0
	0


                                                                                                                                                                          Приложение № 2

                                                 к  подпрограмме №3

Перечень мероприятий подпрограммы №3

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы 
(тыс. руб.), годы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	очередной финансовый год

(2025)
	первый год планового периода

(2026)
	второй год планового периода

(2027)
	Итого на

(2025-2027)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения

	Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

	Мероприятие 1

	1
	Предоставление субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам в Ужурском районе, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи  с низким пассажиропотоком
	всего расходные обязательства
	140
	0408
	1230081070
	811
	21502,0
	19502,0
	19502,0
	60506,0
	возмещение недополученных доходов в связи с низким пассажиропото-ком

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Ужурского района
	
	
	
	
	21502,0
	19502,0
	19502,0
	60506,0
	

	Мероприятие 2

	2
	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	всего расходные обязательства
	050
	0702
	123И573980

	244
	
	10,0
	10,0
	20,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	20,0
	зарезервированные средства

	Мероприятие 3

	3
	Повышение безопасности дорожного движения
	всего расходные обязательства
	140
	0409
	1230081080
	540
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	530,0
	0,0
	0,0
	530,0
	Обустройство пешеходного перехода по ул.Ширинская в г.Ужуре

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	470,0
	0,0
	0,0
	470,0
	Установка двух остановочных павильона

	Мероприятие 4

	4
	Мероприятия, направленные  на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	всего расходные обязательства
	050
	0703
	1230081240


	612
	10,0
	
	
	10,0
	Приобретение  10 футболок с логотипом для участия  в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	

	ИТОГО
	22512,0
	19512,0
	19512,0
	61536,0
	


Приложение № 7

к  муниципальной программе Ужурского района 

1. Паспорт подпрограммы № 4

	Наименование подпрограммы №4
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района»  (далее - Подпрограмма №4, подпрограммы)

	Наименование муниципальной программы Ужурского района 
	«Развитие жилищно - коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»   

	Исполнители мероприятий подпрограммы №4
	Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), администрации городского и сельских поселений.

	Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы №4
	Администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства), администрации городского и сельских поселений.



	Цели и задачи

Подпрограммы №4
	Цель: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района

Задача: создание условий для увеличения объемов ввода жилья.  

	Ожидаемый результат от реализации подпрограммы №4 
	приложение №1 к Подпрограмме №4

	Сроки реализации подпрограммы №4
	2017-2030 годы.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы №4
	Общий объем финансирования подпрограммы №4 составляет – 2 200,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного  бюджета – 2 200,0 тыс. руб., за счет средств краевого  бюджета – 0,0 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

за счет средств местного бюджета
2025 год – 900,0 тыс. руб.;
2026 год – 650,0 тыс. руб.;

2027 год – 650,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета 

2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год


2.Мероприятия подпрограммы № 4

 Мероприятия приведены в приложении №2 к Подпрограмме № 4.

3.Механизм реализации подпрограммы № 4

            Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной  программы Ужурского района, является администрация Ужурского района.
  Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных  нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.Управление подпрограммой и контроль за ее исполнением.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы и целевым расходованием  осуществляет непосредственно первый заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджета. 

Средства краевого бюджета предоставляются в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».
Объем расходов средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы согласно приложению №2 к подпрограмме №4.

Текущее управление реализацией муниципальной  программы Ужурского района осуществляется отделом жилищно - коммунального хозяйства и строительства администрации Ужурского  района.

                                                                                                                                                           Приложение № 1

 к  подпрограмме №4
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №4
	№ 
п/п
	Цель, показатели результативности
	Ед.
изм.
	Источник 
информации
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Цель -  Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района

	Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья

	1
	Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	2
	2
	2
	2

	2
	Количество подготовленных описаний местоположения границ
	ед.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района
	5
	0
	0
	0

	3
	Количество актуализированных схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения
	шт.
	Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района Поселения района
	0
	6
	0
	0

	4
	Количество разработанных проектов организации дорожного движения
	шт.
	Администрация города Ужура
	0
	1
	0
	0


 Приложение № 2

                      к  подпрограмме №4 

Перечень мероприятий подпрограммы №4     

	№ п/п
	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации 
	Расходы 
(тыс. руб.), годы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	очередной финансовый год

(2025)
	первый год планового периода

(2026)
	второй год планового периода

(2027)
	Итого на 

(2025-2027)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель -  Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района

	Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья 

	Мероприятие 1

	1
	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности


	всего расходные обязательства 
	140
	 0113
	1240081270
	244
	20,0
	200,0
	200,0
	420,0
	зарезервированные средства для исполнения полномочий

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Ужурского района
	
	
	
	
	20,0
	200,0
	200,0
	420,0
	

	Мероприятие 2

	2
	Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований
	всего расходные обязательства 
	140
	 0412
	12400S4660
	244
	250,0
	350,0
	350,0
	950,0
	Разработка документов 
или

внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ
Зарезервированные средства на софинансирование

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  Администрация      

  Ужурского  

   района
	
	
	
	
	250,0
	350,0
	350,0
	950,0
	

	Мероприятие 3

	3
	Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
	всего расходные обязательства 
	140
	0502
	1240080800
	244
	0,0
	100,0
	100,0
	200,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  Администрация      

  Ужурского  

  района
	
	
	
	
	0,0
	100,0
	100,0
	200,0
	

	Мероприятие 4

	4
	Разработка, актуализация схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения
	всего расходные обязательства 
	140
	0113
	1240081170
	540
	580,0
	0,0
	0,0
	580,0
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Актуализация схемы теплоснабжения в г.Ужуре

	
	
	Златоруновский сельсовет
	
	
	
	
	110,0
	0,0
	0,0
	110,0
	Актуализация схемы теплоснабжения и водоснабжения

	
	
	Прилужский сельсовет
	
	
	
	
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	Актуализация схемы водоснабжения

	
	
	Озероучумский сельсовет
	 
	
	
	
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0
	Актуализация схемы теплоснабжения и водоснабжения

	
	
	Администрация Ужурского района
	
	
	
	244
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	Разработка проекта схемы водоснабжения, водоотведения на муниципальный округ 
МКУ «Служба заказчика  Ужурского района»

	Мероприятие 5

	5
	Разработка проекта организации дорожного движения
	всего расходные обязательства 
	140
	
	124008
	540
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	Разработка проекта организации дорожного движения г.Ужур, ул.Победа Социализма

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	город Ужур
	
	
	
	
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	

	ИТОГО
	900,0
	650,0
	650,0
	2200,0
	


